PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PUBLICO

1.	Procedimientos de Contratación Alcanzados	3

2.	Objeto	3

3.	Plazo Mantenimiento Oferta	3

4.	Obtención del Pliego - Constitución Domicilio

Comunicaciones	3

5.	Consultas y Aclaraciones	4

6.	Oferentes - Condiciones Requeridas	4

7.	Ofertas - Su Presentación	5

8.	Ofertas - Documentación a Integrar	6

9.	Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas	7

10.	Garantía de Cumplimiento de Ofertas y de Contrato	7

11.	Visita Previa	8

12.	Perfeccionamiento Contrato	8

13.	Lugar de  Entrega	8

14.	Plazo de Entrega	8

15.	Fletes	8

16.	Obligaciones del oferente	8

17.	Obligaciones del adjudicatario	8

18.	Materiales a utilizar	9

19.	Plantel y Equipo.-	9

20.	Representante Técnico.-	9

21.	Vicios de Construcción.-	9

22.	Limpieza de escombros y materiales excedentes.-	9

23.	Dudas en la documentación técnica.-	9

24.	Ampliación del plazo contractual.-	10

25.	Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, Provinciales y nacionales.-	10

26.	Paralización de los trabajos. Reanudación-	11

27.	Recepción Provisoria.	11

28.	Pago- -	11

29.	Ampliación Contrato	11

30.	Recepción Definitiva.-	11

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

# PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# MINISTERIO PUBLICO

## Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Particulares rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo I – Título III – Contrataciones de la Ley de Contabilidad - Decreto-Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

- Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

- Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

- Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas - Apartados:

b)	Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)	Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

d)	Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;

g)	Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

o)	Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)	Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

## Objeto

El presente llamado tiene por objeto la contratación de mano de obra, insumos y materiales para los trabajos de refacción y pintura del acceso posterior del edificio sito en calle 4 Nº 340, tendido de instalación eléctrica y de desagües pluviales a nuevo y adecuación de oficina en planta baja, de  conformidad a las especificaciones técnicas que forman parte del presente.-

## Plazo Mantenimiento Oferta

Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

## Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones

Los Interesados podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en el sitio Web del Poder Judicial –Ministerio Público- (www.mpba.gov.ar - Licitaciones) o en el sitio web del Gobierno de la Provincia de Bs. As. (www.gba.gov.ar – contrataciones)

Asimismo, los oferentes deberán constituir el “Domicilio de Comunicaciones” mediante presentación escrita por duplicado, en la Oficina de Contrataciones de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General (calle 50 nº 889 primer piso, La Plata; en el horario de 7:30 a 13:30 horas), donde  se consignará el domicilio, teléfono y/o fax al que el Comitente enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía fax, confirmar su recibo.

El duplicado, debidamente sellado por la Oficina de Contrataciones, será la constancia de “Constitución de Domicilio de Comunicaciones”  y deberá adjuntarse a la propuesta presentada.

Los planos que forman parte de este pliego se podrán obtener solicitándolos al Depto. de Arquitectura e Infraestructura, cuando se coordine la visita de obra.

## Consultas y Aclaraciones

Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta cinco (5) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 4 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - de estas Condiciones Particulares y en el horario de 7:30 a 13:30 horas, las que serán respondidas hasta tres (3) días hábiles administrativo anterior a esa fecha.

Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los Interesados que hubieran obtenido el pliego y constituido domicilio de comunicaciones– Punto 4 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones- Condiciones Particulares.

El Comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente, hasta tres (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura.

## Oferentes - Condiciones Requeridas

Podrán formular Oferta quienes reúnan los siguientes requisitos:

  - Estén habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos que prevén las Condiciones Generales. Los titulares de credenciales que al momento de cotizar, se encontraren caducas, deberán regularizar su situación ante el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, con carácter previo a la adjudicación.

Aquellos Oferentes que estando inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, no lo estén específicamente en el rubro objeto del presente concurso, pero se hallen habilitados para ello por las autoridades de aplicación o con poder de policía en la materia y, en el caso de personas jurídicas, integre su objeto social, deberán requerir antes de la adjudicación la ampliación de rubro en el referido Registro.

  - En el caso de Oferentes no inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado no alcanzados por las excepciones previstas en el Artículo 101 del Reglamento de Contrataciones, deberán acreditar, al momento de cotizar, el cumplimiento de los requisitos inherentes a las exigencias de dicho Registro, debiendo regularizar su situación ante el mismo, conforme lo previsto en el Punto 6.1- Condiciones Generales, y dentro del plazo general de mantenimiento de las Ofertas (Punto 3 – Plazo Mantenimiento Oferta – Condiciones Particulares) y en forma previa a la adjudicación.

  - Hayan abonado el precio del Pliego de Bases y Condiciones, de corresponder, y constituido el “Domicilio de Comunicaciones” previsto en el Punto 4 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares.

  - En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley Nº 19550, deberán tener un plazo de duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones contractuales emergentes del presente llamado.

  - En el caso de Sociedades Extranjeras, las mismas deberán estar inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación u organismo provincial análogo, lo cual deberá ser fehacientemente acreditado. En el caso de resultar adjudicatarias, deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

  - Cumplan cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) no constituidas con las exigencias establecidas en el Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales.

  - Concurriendo en forma independiente, no lo hagan a su vez como integrantes de una UTE y quienes lo hicieren bajo esta figura, no integren más de una UTE. Su incumplimiento hará inadmisible todas las Ofertas en que participe un mismo Interesado.

  - Faciliten toda la información que permita su evaluación como sujetos y estén en condiciones de presentar Referencias y Antecedentes.

## Ofertas - Su Presentación

Las propuestas deberán confeccionarse y presentarse conforme los términos establecidos por los Artículos 16 y siguientes del Reglamento de Contrataciones, en un único sobre o paquete y éstos rotularse en la forma que se indica seguidamente:

- Poder Judicial –Ministerio Público- Subsecretaría de Administración de la Procuración General, Área Contrataciones, calle 50 N° 889/91 Piso 1, La Plata Provincia de Buenos Aires.

- Expediente Nº 3002-1250/08.

- Licitación Privada Nº 22/08

- Fecha de Apertura: 14/07/2008

- Hora Apertura: 10:00

Toda la documentación que la integre deberá estar foliada en todas sus hojas y firmada por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso.

Toda raspadura o enmienda debe ser debidamente salvada por los Oferentes ya que, en caso contrario, la Oferta será rechazada por aplicación del Artículo 40, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones.

Las propuestas deberán confeccionarse en idioma español. La documentación complementaria que se acompañe (como manuales y folletos) podrá estar redactada en idioma extranjero.

## Ofertas - Documentación a Integrar

Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo cuando fuere de extraña jurisdicción y, según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de Escribanos.

Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones y no constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de inadmisibilidad de la Oferta.

El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:

  - Datos del Oferente – Punto 40 - Anexos A, B, C y D, según corresponda – Condiciones Generales;

  - En el caso de oferentes:

- Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado y cuando la representación legal del firmante de la Oferta no surja de la documentación social: copia certificada del poder vigente a la fecha de apertura.

- No Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado: Documentación social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o representación  legal del firmante de la Oferta, en copias certificadas.

  - Documentación Social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o la representación legal del firmante de la Oferta, en fotocopias certificadas.

  - Contrato de Unión Transitoria de Empresas o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas” que cumpla con las exigencias del Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales;

  - Constancia de Constitución del Domicilio de Comunicaciones (Punto 4 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares);

  - Garantía de Oferta según lo establecido en el Punto 18 - Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato - Condiciones Generales;

  - Declaración que indique que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales, exigencia que en el caso de UTE, se extiende a todos sus integrantes - Punto 40 - Anexo E - Condiciones Generales;

  - Declaración requerida por el primer párrafo del Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia - y Punto 40 - Anexo F - Condiciones Generales, cuando resulte de aplicación;

  - Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Microempresas, cuando resulte de aplicación el Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Condiciones Generales;

  - Documento que acredite el domicilio fiscal y el asiento principal de las actividades o el establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires, cuando resulte de aplicación el Punto 14.2 - Oferentes Bonaerenses - Condiciones Generales;

  - Certificación del nivel de calidad alcanzado, cuando resulte de aplicación el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales;

  - Declaración que indique que la firma no utiliza mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes, Punto 40 - Anexo G - Condiciones Generales;

  - Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, debiéndose acompañar a sus efectos, certificación librada por el Banco donde conste: Número de sucursal, Número y tipo de cuenta, nombre del/los titular/es, firmantes o autorizados a operar de cuenta, nombre del/los titulares, firmantes o autorizados a operar en dicha cuenta, siendo obligación del adjudicatario, denunciar cualquier cambio producido en la misma, durante el plazo de vigencia del contrato entre las partes, acompañando nueva certificación Bancaria. Punto 40 – Anexo A – Condiciones Generales.

  - Declaración Jurada de bienes o insumos fabricados, producidos o elaborados con materiales o elementos reciclados (Punto 40 - Anexo H - Condiciones Generales) cuando resulte de aplicación el Puntos 16 – Condiciones Generales;

  - Declaración de Confidencialidad en instrumento privado, cuando corresponda – Punto 40 - Anexo I – Condiciones Generales.

  - Certificado de Inocuidad, extendido por la Secretaría de Política Ambiental,   cuando resulte de aplicación el Punto 16 – Condiciones Generales;

  - Certificado de acreditación del representante técnico.

  - Oferta Económica o Técnica-económica.

  - Constancia de visita según Punto 11 –Visita Previa –Condiciones Particulares-.

  - Determinación de marcas y tipos de materiales a proveer.

## Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 19 de las Condiciones Generales, si la Oferta tuviera defectos de forma relacionados con los Puntos: 8.2, 8.3, 8.18 y 8.19- Condiciones Particulares -no serán subsanables y la Oferta será desestimada.

Si la Oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en el Punto 8- Ofertas - Documentación a Integrar - Condiciones Particulares, el Oferente podrá ser intimado por el Comitente a subsanarlos dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual la Oferta será desestimada sin más trámite.

## Garantía de Cumplimiento de Ofertas y de Contrato

Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 24 del Reglamento de Contrataciones, por un importe no inferior al cinco por ciento (5 %) del mayor valor de la oferta cuando esta supere la cifra de quince mil pesos.  Con posterioridad a la adjudicación y previo a que se perfeccione el contrato se afianzará el mismo en los términos del Art. 26 del Reglamento de Contrataciones vigente.

## Visita Previa

Con anterioridad a la presentación de la propuesta, el oferente deberá verificar todas las medidas e interiorizarse de las características y limitaciones que ofrecerá el desarrollo de las tareas y el lugar donde se ejecutarán los trabajos, no admitiéndose por estas razones ningún reclamo, debiendo acompañar a la propuesta constancia de la misma expedida por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General (tel. (0221) 4823181/ 4894064)

## Perfeccionamiento Contrato

El contrato se perfeccionará únicamente mediante constancia de recepción de la respectiva Orden de Compra o Provisión por parte del adjudicatario.

## Lugar de  Entrega

En el inmueble sito en calle 4 Nº 340 e/ 38 y 39 de la ciudad de La Plata.

## Plazo de Entrega

El plazo para la ejecución de los trabajos, será de 60 días corridos a partir del Acta de inicio de Obra, con certificaciones de avance de obra cada 30 días.

## Fletes

Los fletes, acarreos, carga y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario.

## Obligaciones del oferente

Cuando la documentación técnica preparada por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL requiera la determinación de marcas, será obligación del oferente indicar las mismas, conjuntamente con la propuesta, en forma clara y precisa, no aceptándose referencias genéricas al Pliego.-

## Obligaciones del adjudicatario

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 34 –Obligaciones del Adjudicatario-Condiciones Generales, el personal que el contratista emplee dependerá exclusivamente de la firma adjudicataria. El mismo deberá estar asegurado contra todo riesgo y se le abonarán los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele realizar los aportes previsionales correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando el Poder Judicial lo estime conveniente podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen para con su personal el contratista, sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

Dada la índole y características de los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, el contratista será civil y penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente será responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

## Materiales a utilizar

Los materiales a utilizar en los trabajos serán  todos de primera calidad y deberán ajustarse a los requisitos estipulados en las Especificaciones Técnicas. Subsidiariamente, en todo lo que no se diga, regirá el Pliego General para la Contratación de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. La utilización de los materiales estará sujeta a la aprobación previa de la Inspección, para lo cual el contratista deberá presentar las muestras que la misma exija.-

## Plantel y Equipo.-

Todo el plantel y equipo necesario para la ejecución de los trabajos será provisto por el contratista, quien no podrá retirarlo sin la previa autorización  de la Inspección, expedida mediante orden de servicio.

## Representante Técnico.-

Para los trabajos motivo del presente llamado se  requerirá Representante Técnico.  Previo al inicio de las tareas, el adjudicatario deberá entregar a la Inspección de Obra, Certificado de acreditación del Representante Técnico, póliza personal de accidentes de trabajo y certificado de cobertura  Seguro de vida obligatorio.

## Vicios de Construcción.-

Cuando la inspección advierta vicios de Construcción, sea durante el curso de la ejecución, antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponerse que las partes defectuosas sean demolidas y/o reemplazadas a expensas de la contratista.-

## Limpieza de escombros y materiales excedentes.-

El contratista deberá entregar los trabajos libres de escombros y materiales excedentes de la construcción y en perfectas condiciones de limpieza, con la correspondiente aprobación de la Inspección.-

Deberá ejecutar esa tarea final por personal competente, debiendo dejar el edificio en estado de ser habilitado inmediatamente.-

La inspección tomará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.-

## Dudas en la documentación técnica.-

Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de cinco (5) días hábiles a la ejecución del trabajo , recabar de la inspección por escrito la aclaración correspondiente, la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual término de efectuada la consulta. La inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.-

## Ampliación del plazo contractual.-

Se considerarán a los efectos de la ampliación del plazo contractual, las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, a juicio del organismo contratante, previo informe del DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, la entrega en los plazos estipulados.-

Las causales que se invoquen deberán ser puestas en conocimiento del citado organismo dentro de los términos y con las formalidades que al respecto prescribe el Reglamento de Contrataciones del Decreto ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires. En caso contrario, quedará extinguido todo derecho al respecto.

No se justificarán demoras en el plazo establecido provocadas por lluvias que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona.- En caso contrario, el contratista presentará los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias sobrepasaron el régimen normal. Cuando no pueda acompañar dichos comprobantes, pero sí certificado oficial de los días de lluvia, con sus cantidades de agua caída, la Inspección, por comparación mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, se expedirá sobre si a su juicio corresponde o no la ampliación contractual.-

## Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, Provinciales y nacionales.-

El contratista esta obligado a realizar todos los trámites y a cumplimentar toda obligación derivada de la ejecución de los trabajos que se deban satisfacer con intervención de Reparticiones Municipales, Provinciales, Nacionales, empresas públicas o privadas, prestatarias de servicios.-

Los pagos exigibles por estas tramitaciones serán con cargo al contratista y considerados incluidos en el valor de su oferta, excepto aquellos que resulten facturados obligatoriamente a nombre del Poder Judicial por tratarse de un bien del fisco o por su calidad de tenedor de la propiedad donde se realizarán los trabajos.- En este último supuesto el contratista hará saber a la Inspección  en forma fehaciente con cinco días de anticipación, la fecha y el lugar en el cual se deberá cumplir con este requisito de pago.-

Si por incumplimiento de lo antedicho el Poder Judicial – Ministerio Público, incurriera en mora, los punitorios y  eventuales atrasos en el plan de trabajo resultarán atribuibles a la responsabilidad del contratista.-

## Paralización de los trabajos. Reanudación-

EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, previo informe de la Inspección, podrá disponer, en los casos de trasgresión total o parcial de lo previsto en este Pliego, la paralización de los trabajos, sin que ello implique suspender o interrumpir el plazo contractual

Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la paralización de los trabajos, el mencionado departamento, por orden de servicio autorizará la reanudación de los mismos.-

## Recepción Provisoria.

Los trabajos contratados serán entregados por el adjudicatario ajustándose en un todo a las formas, plazo y especificaciones técnicas de este Pliego. En dicha oportunidad se labrará acta de Recepción Provisoria.

## Pago- -

El pago será realizado  por la Tesorería de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General de conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad de la provincia de Buenos Aires nº 7764/71. Autorizándose al Depto. de Arquitectura e I. certificar cada 30 (treinta) días el porcentaje de avance de obra; el proveedor podrá emitir por ese importe la respectiva factura y la presentará, con su correspondiente Certificado de Obra (firmado por éste y el representante técnico) en el Área Contrataciones de la Subsecretaría de Administración del Ministerio Publico, calle 50 nº 889/91 1º piso; a nombre de ésta última, nº de CUIT 30-70721666-9; confeccionada por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del adjudicatario y las formalidades exigidas por la Dirección General Impositiva.

## Ampliación Contrato

El organismo contratante previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, podrá aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un monto equivalente al veinte por ciento (20%).-

La orden pertinente se podrá emitir con una anticipación de diez (10) días al plazo establecido para la ejecución de los trabajos.-

## Recepción Definitiva.-

La Recepción Definitiva de los trabajos se producirá seis (6) meses después de efectuada la Recepción Provisoria.- Durante dicho plazo el contratista será responsable de los vicios de construcción imputables a la mala ejecución de los trabajos y/o calidad de los materiales utilizados.

Las ordenes de servicios que pudieran  expedirse durante el plazo de garantía que corre entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, dará lugar a la ampliación, de pleno derecho de dicho plazo, por el termino  de seis (6) meses,  plazo que comenzará a contarse a partir de la ejecución de los trabajos de acuerdo con las órdenes de servicio referidas

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito en garantía no eximirán al contratista de sus responsabilidades con arreglo a la legislación vigente.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

OBRA:  Embellecimiento y emprolijamiento del acceso posterior.

Dpto. Judicial La Plata.

UBICACIÓN: Calle 4 nº 340 e/ 38 y 39 de la localidad de La Plata.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

- Limpieza de Obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Se deberá extraer el árbol que se detalla en el plano adjunto.

- Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia esta Procuración.

ITEM 2: TABIQUERÍA

- La tabiquería será de 20 m2;  placa de yeso tipo “DURLOCK” o equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm. de espesor, con aislación acústica de lana de vidrio de 2”x14kg/m³. de densidad; con Soleras de chapa galvanizada nº 24 de 70 mm, Montantes dobles cada 0.40 m de chapa galvanizada nº 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cinta de papel y masilladas con los productos determinados por el fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintura. La ubicación se detalla según plano adjunto, la misma es indicativa. Dicho tabique será montado sobre un muro de ladrillos comunes de 0,15 de espesor y una altura de 0,5 m, revocado debidamente de ambos lados. Se deberá considerar que la carpintería va embutida en este tabique, con las terminaciones correspondientes.

ITEM 3: CARPINTERÍA

- Se reacondicionarán los dos paños formados por las carpinterías 1 y 2, las mismas cuentan con dos puertas de madera y dos paños fijos cada una; se les deberá retirar una puerta de madera y reemplazar por un paño fijo y la otra puerta de madera deberá ser reemplazada por una metálica. Con respecto a la carpintería 3, se desmontará y reubicará en el sector de oficinas formando el tabique que divide el paso vehicular con la oficina. La carpintería 4 se desmontara y reubicara junto a la 3 y reemplazando la puerta de madera por un paño fijo. El detalle de carpintería se indica en plano.

- Se proveerá de una puerta doble, de madera de 1,2 m de ancho, otra puerta placa de 0,7 para “Durlock”.

- Portón de acceso. Se proveerá y colocará un portón de chapa doblada Bwg n.16 levadizo con pliegues simulando las 4 hojas y con vidrios espejados. Tendrá 2,9 de alto por 2,5 de ancho, cuyo diseño se indica en plano adjunto.

La motorización del portón será calculada por el contratista teniendo en cuenta las dimensiones y peso del mismo.

NOTA ACLARATORIA: Las carpinterías a reacondicionar serán verificadas en obra por la inspección.

ITEM 4: NIVELACIÓN DE PISOS

- Se deberá desmontar contrapiso, carpeta y piso existente, desde el acceso de calle 39 hasta donde comienza el estacionamiento.

- Se tendrá que nivelar de manera que la cota de nivel sea una.

- Se construirá un contrapiso de hormigón pobre de 12 cm de espesor el cual deberá nivelar el piso para evitar los desniveles que hoy existen y en el caso de los escalones se salvaran mediante una rampa de pendiente 10% aprox.

- La carpeta debe ser cementicia con un espesor de no menos de 3 cm. y una malla sima Ø 4,2 de 15 x 15, se debe tener en cuenta la utilización de un ligante cementicio tipo Tacurú o equivalente en calidad.

- Luego de ejecutada la carpeta se aplicará una pintura a base de caucho aplicando como mínimo tres manos para logra el espesor adecuado color a designar en la visita de obra.

- Los zócalos deberán ser ejecutados de igual material y color que la carpeta y con una altura de 10 cm.

ITEM 5: ALBAÑILERIA

- Reparación de revoques  hasta una altura de 1 m. desde el portón de acceso hasta el comienzo del patio interior y en cualquier otro sector donde el muro medianero lo requiera.

Verificar la existencia de barrera contra la humedad, en caso de no existir se debe realizar la correspondiente capa aisladora.

- Se construirá un cantero de ladrillos comunes revocados, el ancho será de 0,45; de largo 6,75m y una altura de 0,80. La decoración se realizará con piedra caliza blanca y plantas a designar La ubicación del mismo es en el área de oficinas según plano.

- Vereda municipal: Se desmontara la vereda existente para luego ejecutar un contrapiso nuevo con malla Sima Ø 4,2 de 15 x 15 y posteriormente colocar baldosa tipo panes del mismo color al existente. Preveer el paso de los desagües pluviales en el contrapiso de la vereda.

- Se desmontará el piso existente en el patio trasero, luego se deberá nivelar a 10 cm. por debajo de la cota 0,0, enrasado y compactado. Luego se coloca una capa de arena de 3 cm. Distribuyéndola con una regla sobre dos listones de 2,5 cm. De espesor. A continuación se colocan los bloques sobre la arena alineados con hilo.

Para terminar se tendrá que rellenar totalmente las cavidades de los bloques con una mezcla en partes iguales de arena, tierra negra y semillas de césped a razón de 30 gr. Esta mezcla, luego de colocada se moja abundantemente para que baje y quede debajo del nivel de transito. Se realizara con  bloques de hormigón tipo Blokret Hierva o equivalente en calidad y técnica.

ITEM 6: INSTALACIONES

- Se debe realizar a nuevo la instalación eléctrica independiente de la existente, incluyendo boca de iluminación, tomacorriente de uso general. Los cables deben ser enteros, no presentarán empalmes. Nivel eléctrico pretendido medio. Toda la instalación y artefactos a instalar serán según norma. La cantidad y ubicación de bocas, llaves, interruptores, etc; se indicarán en plano eléctrico. Se deberá retirar artefactos existentes según se indique en la inspección.

Se colocará un tablero seccional, que contendrá disyuntor diferencial de 2 x 25 A, dos llaves térmicas 2 x 16 A., toma a tierra por jabalina ½ x 1.50 acero/cobre bajo el tablero o en otro sitio de la instalación de acuerdo a normas de distancia mínima entra jabalinas. Todos los materiales a emplear tendrán las características establecidas por las normas IRAM. Los caños a emplear deberán  ser metálicos semipesados de color negro, como así también las cajas. Él diámetro mínimo de la cañería será de 5/8 " y la sección del conductor mínima será de 1,5 mm, para iluminación y 2.5mm para toma corrientes.

Las llaves interruptoras y los tomacorrientes serán tipo tecla. Se  deberá dejar la instalación en perfecto estado  de funcionamiento, embutida,  sin dejarla  a la vista.

Si se solicitare la colocación de artefactos los mismos responderán a las especificaciones indicadas.

Se realizará una instalación dedicada para proveer un AºAº de 6000 frig/h en el sector de oficinas.

- Los artefactos de luz exteriores deben ser tipo tortuga de aluminio con visera, verificados por  la inspección antes de ser instalados.

- Se debe realizar a nuevo la instalación de desagües pluviales hasta el nivel de cordón de vereda con tres caños de Ø 110 de salida.

ITEM 7: PINTURA

- Los sectores a ser pintados son tres, 1 (Área de acceso vehicular), 2 (Patio), 3 (Área de oficinas).

- Se deberá reparar rasquetear y limpiar debidamente las superficies a ser pintadas. Se aplicará una mano de fijador y luego tres manos de pintura latex al agua, ya sea en muros exteriores e interiores como también así en cielorrasos.

- Las carpinterías metálicas serán masilladas en caso de ser necesario, posteriormente lijadas y luego pintadas con Ferrobet o similar y tres manos de esmalte sintético de color negro.

- Las carpinterías de madera serán lijadas y luego pintadas con tres manos de Cetol o similar.

- En el Exterior se hidro lavará toda la superficie, luego se realizara el sellado de fisura mediante la apertura de la grieta, limpieza, imprimación colocación de masilla o sellador acrílico de juntas y grietas; impermeabilización de frentes, contrafrente y medianeras aplicando luego del acondicionado y enduido, una mano de fijador y 2 manos mínima de pintura acrílica de base acuosa.  Todos los productos a utilizar son de primera calidad marca Plavicom Muros, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

- Sobre las paredes divisorias medianeras que no den al edifico se acondicionara los revoques, se aplicara fijador y dos manos de  látex acrílico exterior mate de primera calidad marca Plavicom Frentes, o equivalente en calidad y técnica, color a determinar por la inspección de Obra.

- Pintura de fachada. Se deberá hidrolavar el frente, luego reparar las cornisas deterioradas para luego proceder a pintar con tres manos de Latex para exterior tipo LIGANTEX 225 o equivalente en calidad y técnica. Color a designar en la inspección. También se deberán pintar las carpinterías con esmalte sintético negro previo acondicionado de las mismas.

NOTAS ACLARTORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

- Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estarán a cargo del mismo.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra Certificado de acreditación del Representante Técnico, póliza personal de accidentes de trabajo y certificado de cobertura Seguro de vida obligatorio.

- Plazo de Obra: Sesenta (60) días.

- Se deberá comunicar previo al comienzo de la obra con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura al tel.: (0221) 4823181 - 4894064.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La Plata, 31 de julio de 2026

| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la Licitación Privada |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: |  | 22 |  |  |  |  |  |
| Ejercicio: |  | 2008 |  |  |  |  |  |
| Expediente N° 3002-1250/08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación: |  |  |  | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  | calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso |  |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Constituido: |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos, mail y fax. |  |  |  |  |  |  |  |
| Renglón | Descripción |  |  |  |  | Precio Total ($) |  |
| 1 | Provisión de mano de obra, insumos y materiales para los trabajos de refacción y pintura del acceso posterior del edificio sito en calle 4 Nº 340, tendido de instalación eléctrica y de desagües pluviales a nuevo, adecuación de oficina en planta baja y tareas concomitantes y afines detalladas en las especificaciones técnicas que forman parte del presente Pliego de condiciones Particulares.- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Importe Total de la Propuesta, son PESOS (en letras)------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Importe: |  |  | $ |  |  |  |  |
| Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS |  |  |  |  |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |
| ---------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma y Sello del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |