PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PUBLICO

1.		PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ALCANZADOS	3

2.		OBJETO	3

3.		PLAZO MANTENIMIENTO OFERTA	3

4.		RETIRO PLIEGO - CONSTITUCIÓN DOMICILIO COMUNICACIONES	4

5.		CONSULTAS Y ACLARACIONES	4

6.		OFERENTES - CONDICIONES REQUERIDAS	4

7.		OFERTAS - SU PRESENTACIÓN	5

8.		OFERTAS - DOCUMENTACIÓN A INTEGRAR	6

9.		DEFECTOS DE FORMA - DESESTIMACIÓN DE OFERTAS	8

10.		GARANTÍA DE OFERTA Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	8

11.      CRITERIOS PARA LA ADJUDICAION DE LAS PROPUESTAS………	9

12      VISITA PREVIA………………………………………………….………..….	9

13.  	PERFECCIONAMIENTO  DEL CONTRATO	9

14		DOCUM. A INTEGRAR POR LA EMPRESA ADJUDIC……………….	...9

15		RESOLUCIÓN NORMATIVA DE ARBA Nº 50/2011....................................	..10

16    	 LUGAR DE ENTREGA	10

17		PLAZO DE ENTREGA	10

18		FLETES	10

19     	OBLIGACIONES DEL OFERENTE………….…………………………...	11

20     	OBLIG DEL PRESTADOR SOBRE SU PERSONAL…………………...	.11

21    	CLAUSULA DE INDEMNIDAD…………………………….………………	.11

22    	MATERIALES A UTILIZAR……………………………………………..….	.12

23     PLANTEL Y EQUIPO………………………………………………………	12

24    	VICIOS DE CONSTRUCCION………………………..……………….……	12

25    	LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y MATERIALES EXCEDENTES………	.12

26   		DUDAS EN LA DOCUMENTACION TECNICA………………………..….	..12

27 		TRAMITES A CUMPL. EN REPARTICIONES MUNIC, PROV Y NACIONALES..…13

28   		SEGURIDAD, HIGIENE Y ACC DE TRAB………………………….….…	13

29     	AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL………………………………	14

30		PARALIZACION DE LOS TRABAJOS. REANUDACION…………………..……	.14

31  		PAGO	……….15

32  RECEPCION DEFINITIVA…………………………………………………	15

33 INSPECCION DE OBRA………………………………….........	.............…15

34   PLAN DE TRABAJO…………………………………..………………...…	16