|  |  |  | PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CARATULA - CONVOCATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Organismo Contratante |  |  |  | PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES-MINISTERIO PUBLICO |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimiento Contractual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  | LICITACION PRIVADA |  |  |  |  |  | Nº | 14 | Ejercicio: | 2007 |
| Expediente Nº: |  | 3002-1294/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rubro Comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REFACCION DE INMUEBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFACCIÓN DE BAÑOS E INSTALACIONES SANITARIAS DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 50 Nº 889 LA PLATA - DEPTO. JUDICIAL LA PLATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo del Pliego |  |  | $ 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  | Plazo y Hora |  |  |  |  |  |
| CALLE 50 N° 889/91 1° PISO, LA PLATA, AREA CONTRATACIONES |  |  |  |  |  | 08/ 08/ 07 10: 00 HS |  |  |  |  |  |
| Las Ofertas, ensobradas conforme lo establecen los Puntos "Ofertas - Su Presentación", "Ofertas- Documentación a Integrar" - Condiciones Particulares, deben presentarse hasta la fecha y hora y en el lugar antes indicados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasada dicha hora y conforme lo estatuido por los Artículos 16 y 35 del Reglamento, no se admitirán nuevas propuestas, aun cuando no hubiera comenzado la apertura de los sobres y se procederá de la siguiente manera: a. Los sobres o paquetes conteniendo las Ofertas, serán abiertos en presencia de los Oferentes que concurran; b. La Escribanía de Gobierno labrará el Acta de Apertura, en caso de corresponder c. En la misma se dejará constancia del monto total de cada Oferta y del monto y modalidad de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTO DE APERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  |  | Día y Hora |  |  |  |  |  |
| CALLE 50 N° 889/91 PISO 1, SALA DE LICITACIONES PROCURACION GENERAL |  |  |  |  |  | 08/ 08/ 07 10: 00 HS S |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Pago |  | DE ACUERDO A NORMAS DE LA TESORERIA DE LA PROVINICIA DE BUENOS AIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía Cumplimiento de Contrato |  | DE ACUERDO PUNTO 18 CONDICIONES GENERALES DEL PLIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de entrega |  | 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS DESDE EL INICIO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar de entrega |  | CONFORME SE DETALLA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PUNTO 13 –LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES	1

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1

MINISTERIO PUBLICO	1

1. Procedimientos de Contratación Alcanzados	1

2. Responsabilidad Interesados	1

3. Conocimiento y Aceptación	1

4. Apertura	1

5. Domicilios – Jurisdicción	1

6. Inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado – Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	1

7. Uniones Transitorias de Empresas (UTE)	2

8. Registro de Deudores Alimentarios Morosos	2

9. Moneda de Cotización – Ofertas Alternativas – Cotizaciones Parciales	2

10. Impuesto al Valor Agregado (IVA)	2

11. Valor del Pliego	2

12. Ofertas - Elementos a Importar	3

13. Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia	3

14. Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto	3

14.1 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 	3

14.2 Oferentes Bonaerenses 	3

15. Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada	3

16. Prioridad Insumos Reciclados	3

17. Mantenimiento de Oferta – Prórrogas	3

18. Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato	3

19. Defectos de Forma – Desestimación de Ofertas	3

20. Invariabilidad de Precios	4

21. Gastos No Contemplados en el Precio Cotizado	4

22. Descuentos - Bonificaciones Pronto Pago	4

23. Preadjudicación – Observaciones	4

24. Igualdad de Ofertas	4

25. Adjudicación Total - Parcial – Rechazo	4

26. Perfeccionamiento del Contrato	5

27. Transferencia o Cesión del Contrato	5

28. Modificaciones del Contrato	5

29. Cumplimiento	5

30. Entregas Parciales	5

31. Pago	5

32. Pago Anticipado Total o Parcial	5

33. Obligaciones del Comitente	6

34. Obligaciones del Adjudicatario	6

35. Incumplimientos	6

36. Transparencia	6

37. Plazos	6

38. Situaciones no Previstas - Normas Subsidiarias – Normativa Aplicable	6

39. Consulta Normativa	6

40. Anexos	7

ANEXO I	2

3

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES	1

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1

MINISTERIO PUBLICO	1

1 Procedimientos de Contratación Alcanzados	1

2 Objeto 	1

3 Plazo Mantenimiento Oferta	1

4 Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones	1

5 Consultas y Aclaraciones	2

6 Oferentes - Condiciones Requeridas	2

7 Ofertas - Su Presentación 	3

8 Ofertas - Documentación a Integrar	3

9 Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas	5

10 Garantía de Cumplimiento del Contrato	5

11 Visita Previa	5

12 Perfeccionamiento Contrato	6

13 Lugar Entrega 	6

14 Plazo de Entrega 	6

15 Fletes	6

16 Obligación del oferente.-	6

17 Obligaciones del adjudicatario	6

18 Materiales a utilizar	7

19 Plantel y Equipo.-	7

20 Vicios de Construcción.-	7

21 Limpieza de escombros y materiales excedentes.-	7

22 Dudas en la documentación técnica.-	7

23 Ampliación del plazo contractual.-	7

24 Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, Provinciales y Nacionales.-	8

25 Paralización de los trabajos. Reanudación-	8

26 Pago	8

27 Ampliación Contrato	9

28 Recepción Definitiva.-	9

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

# PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# MINISTERIO PUBLICO

## 1. Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Generales rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo II – Título III – Contrataciones de la Ley de Contabilidad - Decreto-Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

- Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

- Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

- Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas – Apartados:

b)	Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)	Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

d)	Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que solo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;

g)	Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

i)	La reparación de motores, máquinas y aparatos en general y la compra de vehículos, automotores y su reparación;

m)	Los servicios periódicos de limpieza y mantenimiento de bienes para el funcionamiento de las dependencias del Estado o para prestaciones a cargo del mismo;

o)	Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)	Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

## 2. Responsabilidad Interesados

Es responsabilidad exclusiva de los Interesados en presentar Oferta, tomar debido conocimiento de todas las condiciones establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

## 3. Conocimiento y Aceptación

La formulación de la Oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego de Bases y Condiciones y su sometimiento a todas sus disposiciones y las de la Ley de Contabilidad, dada por el Decreto-Ley Nº 7764/71 y sus modificatorios y por el Reglamento de Contrataciones, aprobado por el Decreto Nº 3300/72 (T.O. 2004).

## 4. Apertura

Las propuestas se abrirán el día y hora indicada en las Condiciones Particulares, en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran, labrándose acta que será firmada por los representantes del Fisco y demás asistentes que lo deseen.

Si el día fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora.

## 5. Domicilios – Jurisdicción

Los Oferentes deben fijar su domicilio real y legal, siendo requisito indispensable que este último lo sea en la Provincia de Buenos Aires - Artículos 24 y 25 del Decreto-Ley Nº 7647/70 y Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones.

Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Fuero Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata, de acuerdo a la Ley Nº 12008 y sus modificatorias.

## 6. Inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado – Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Los Interesados en formular Oferta, deberán:

  - Estar habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos de los Artículos 96 y concordantes del Reglamento de Contrataciones, excepto los casos previstos en su Artículo 101, para hacerlo en el objeto del presente llamado, debiendo consignar en su Oferta el número con que figuren inscriptos (Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones) o bien acreditar el cumplimiento de los recaudos establecidos en su Artículo 100.

En el caso de oferentes no inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado acreditar, al momento de cotizar, el cumplimiento de los requisitos inherentes a las exigencias de dicho Registro, debiendo regularizar su situación ante el mismo, en forma previa a la adjudicación y dentro de plazo general de mantenimiento de las Ofertas, establecido en las Condiciones Particulares. Su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las penalidades previstas en el Artículo 74, Inciso 2) del Reglamento de Contrataciones. Las Oficinas de Compra Jurisdiccionales desglosarán de las actuaciones la referida documentación y la remitirán por cuerda separada, al mencionado Registro, recayendo sobre el Oferente la carga de proseguir el trámite hasta su inscripción.

6.2	Haber cumplido con las exigencias del Artículo 37 de la Ley Nº 11904, o aquel que pudiera sustituirlo.

## 7. Uniones Transitorias de Empresas (UTE)

Las UTE interesadas en formular Oferta, deberán:

  - Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Artículos 377 y siguientes de la Ley 19550 y sus modificatorias.

  - Suscribir compromiso expreso:

    - De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las empresas consorciadas durante el proceso de licitación, en orden al cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales emergentes.

    - De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad frente del Comitente, sin la previa notificación fehaciente a éste y aceptación de su parte.

    - Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los empresarios individuales, no se producirá la extinción del contrato de unión transitoria, el que continuará con los restantes.

  - Si al momento de la apertura no se encontraren constituidas:

    - Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas en el Punto Oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.

    - Presentar un “Compromiso de Constitución de UTE”, el que deberá contemplar las exigencias señaladas en los Puntos 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3- Condiciones Generales, según corresponda.

    - Inscribirse registralmente en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o Inspección General de Justicia, según corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, dentro de los quince (15) días corridos de haber quedado firme la Preadjudicación y en forma previa a la adjudicación, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la garantía.

## 8. Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Los Oferentes deberán cumplimentar las exigencias previstas por la Ley Nº 13074 y el Decreto Nº 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicación por parte de la autoridad competente.

## 9. Moneda de Cotización – Ofertas Alternativas – Cotizaciones Parciales

La cotización se efectuará en pesos.

La cotización deberá especificar el precio unitario y total de cada renglón, en números y letras y en números por el total general de la propuesta. Este precio será neto-neto (Artículo 19 - Reglamento de Contrataciones). De existir discrepancias entre números y letras, prevalecerá el monto expresado en letras.

Cuando no se correspondan los precios totales con los unitarios, éstos se tomarán como base para determinar aquellos y el total de la Propuesta.

Los precios unitarios cotizados, serán expresados en pesos con dos decimales.

Los Oferentes podrán formular propuesta por todo o parte de lo licitado, y aún por parte del renglón.

Como alternativa después de ofrecer por renglón, los Oferentes podrán ofertar por el total de los efectos sobre la base de su adjudicación íntegra, conforme lo dispuesto por el Artículo 20 del Reglamento de Contrataciones.

## 10. Impuesto al Valor Agregado (IVA)

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Comitente actúa como Consumidor Final.

## 11. Valor del Pliego

La autoridad competente para autorizar el llamado determinará, en el pertinente acto administrativo, el valor del pliego, como así también el medio y la forma en que se efectivizará su pago.

El Oferente deberá acreditar que ha dado cumplimiento al requisito mencionado hasta veinticuatro (24) horas anteriores a la fecha fijada para la apertura de los sobres, conforme lo dispuesto por el Artículo 14 del Reglamento de Contrataciones.

## 12. Ofertas - Elementos a Importar

Si se aceptaran Ofertas por elementos a importar, la cotización podrá efectuarse en moneda extranjera. En estos casos, las propuestas serán formuladas en las condiciones establecidas por el Artículo 21 del Reglamento de Contrataciones y consignarán la Posición Arancelaria de los bienes cotizados.

## 13. Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia

Rige el principio de prioridad previsto para la Oferta Nacional por el Artículo 25 bis de la Ley de Contabilidad y en ese marco, el de preferencia calificada regulada por el segundo párrafo de su Artículo 28, para lo cual deberá cumplimentarse la exigencia impuesta por el Artículo 19, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones y acreditarse, mediante Declaración Jurada, la de producción o elaboración requeridas por el artículo 1º del Decreto Nº 1648/02.

## 14. Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto

## Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Sin perjuicio de la preferencia mencionada en el Punto 15 - 15. Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales, en el caso de que concurran micro, pequeñas y medianas empresas así como consorcios y otras formas de colaboración integradas por las mismas, beneficiarias del principio de prioridad del Artículo 25 bis de la Ley de Contabilidad, se aplicará la preferencia dispuesta por el Artículo 1º del Decreto nº 1009/05, modificatorio del Decreto nº 1648/02.

## Oferentes Bonaerenses

Para los Oferentes que acrediten domicilio fiscal y el asiento principal de sus actividades o establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires regirá el principio de prioridad dispuesto por el Artículo 31 de la Ley de Contabilidad y las preferencias establecidas en el Artículo 3 del Decreto nº 1009/05, modificatorio del Decreto nº 1648/02.Este beneficio será acumulativo respecto de los consignados en el Punto  - 13. Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia, Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Punto  - 15. Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada de estas Condiciones Generales.

## 15. Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada

Cuando el producto, bien, proceso o servicio ofrecido haya alcanzado niveles de calidad mediante el sello y/o certificación IRAM, ISO o similar, los Oferentes podrán obtener los beneficios determinados por el tercer párrafo del Artículo 28 de la Ley de Contabilidad.

## 16. Prioridad Insumos Reciclados

Ante igualdad de precios y similar calidad de los insumos a contratar, se dará prioridad a aquellos en cuya fabricación o producción se justifique haber utilizado materiales  o elementos reciclados.

Se entenderá por material reciclado, conforme a los términos de Ley Nº 12269, a toda aquella sustancia que, habiendo sido objeto de un procedimiento industrial de transformación y posterior comercialización, sea apto para ser utilizado en nuevo proceso de similar naturaleza y cuya composición no afecte la salud pública ni el medio ambiente.

La Secretaría de Política Ambiental otorgará a tal efecto, un Certificado de Inocuidad donde quede especificado en cada caso el origen y tipo de reciclado de los insumos considerados.

## 17. Mantenimiento de Oferta – Prórrogas

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de Oferta establecido en las Condiciones Particulares, el mismo quedará automáticamente prorrogado por el término de quince (15) días, en los términos del Artículo 54 del Reglamento de Contrataciones, marco en el que también podrá solicitarse un nuevo término de mantenimiento, dejando constancia en las actuaciones.

## 18. Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato

Las Ofertas deberán ser afianzadas por el Proponente o Adjudicatario, conforme las previsiones exigidas por el Artículo 24 y siguientes y 26 y siguientes, respectivamente del Reglamento de Contrataciones y las que, para el presente llamado, se establezcan en las Condiciones Particulares.

## 19. Defectos de Forma – Desestimación de Ofertas

Serán desestimadas aquellas Ofertas que:

| 19.1 | No estuvieren firmadas por el Oferente o su representante legal; |
| --- | --- |
| 19.2 | Estuvieren escritas con lápiz; |
| 19.3 | Carecieran de la Garantía exigida o fuera insuficiente (Artículo 40, Inciso a) del Reglamento de Contrataciones), o no se presentaren las muestras exigidas por las Condiciones Particulares (Artículo 31 del Reglamento de Contrataciones); |
| 19.4 | Cuyo Oferente estuviera suspendido o excluido del Registro de Proveedores y Licitadores del Estado (Artículo 102, Incisos b), c) y d) del Reglamento de Contrataciones); |
| 19.5 | Contuvieran condicionamientos; |
| 19.6 | Tuvieran raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la sustancia del contrato y no estuvieran debidamente salvadas; |
| 19.7 | Se formularan cláusulas o determinaciones en expresa contradicción con las normas que rigen la contratación; |
| 19.8 | Se encuentren alcanzadas por otras causales de inadmisibilidad expresa y fundadamente previstas en las Condiciones Particulares. |

## 20. Invariabilidad de Precios

Conforme lo establecido por el Artículo 23 del Reglamento de Contrataciones, los precios en las Ofertas que se presenten y en los contratos que se formalicen, serán invariables.

Asimismo y de tratarse el contrato resultante de tracto-sucesivo, el Comitente se reserva el derecho de limitarlo en caso de producirse, con relación a los precios de mercado, diferencias que perjudiquen sus intereses.

Cualquier variación en las alícuotas de los impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales vigentes o a crearse en un futuro, no serán idóneas para modificar en más el precio final por el que se adjudique la contratación.

## 21. Gastos No Contemplados en el Precio Cotizado

El Comitente no reconocerá ningún cargo por ningún concepto, más allá de los precios cotizados. Todos los aranceles, tasas, fletes y otros gastos involucrados, correrán por cuenta exclusiva de los Oferentes o de los Adjudicatarios, según corresponda.

## 22. Descuentos - Bonificaciones Pronto Pago

No serán considerados a los fines de la adjudicación, descuentos de ninguna clase que pudieran ofrecerse por pronto pago o que condicionen la Oferta, alterando las bases del concurso.

## 23. Preadjudicación – Observaciones

La Preadjudicación se efectuará conforme al procedimiento establecido por el Artículo 41 y siguientes del Reglamento de Contrataciones y se hará conocer a los Oferentes por medio fehaciente.

En principio, las contrataciones recaerán sobre las propuestas de menor precio, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 48 del Reglamento de Contrataciones y en los Puntos  - 13. Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia,   -14. Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto y  - 15. Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada, de estas Condiciones Generales.

Antes de resolver la adjudicación,  la Repartición u Organismo deberá acreditar la adecuación del precio ofertado con los vigentes en el Sistema de Precios Referenciales o Testigos de la Contaduría General de la Provincia, así como toda otra documentación que permita establecer la razonabilidad del precio o contraprestación a pagar.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 34 bis de la Ley de Contabilidad y su reglamentario, toda distorsión significativa de la Oferta en relación a los precios de mercado del producto, bien o servicio ofrecido, obstará la preadjudicación.

Las observaciones que los Oferentes estimen corresponder, referidas a ese Acto, deberán ser presentadas por escrito ante la Oficina Jurisdiccional de Contrataciones, dentro del plazo perentorio de tres (3) días hábiles de notificados.

## 24. Igualdad de Ofertas

En caso de igualdad de precios y calidad entre dos o más ofertas, se llamará a los proponentes a mejorarlas en remate verbal, en la fecha que el Comitente establezca.

De no ser mejorado el precio, cualquiera fuere la circunstancia, se preadjudicará por sorteo. Cuando los renglones igualados no excedan de Pesos Doscientos ($ 200) se preadjudicará por sorteo.

El sorteo de efectuará en presencia, si los hubiere, de los interesados, labrándose la correspondiente Acta.

## 25. Adjudicación Total - Parcial – Rechazo

La adjudicación se efectuará conforme las facultades emergentes del Artículo 52 del Reglamento de Contrataciones y en consecuencia, la autoridad facultada para contratar podrá rechazar todas las propuestas o adjudicar parte de los elementos solicitados, sin que el Adjudicatario tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de precios a su favor, también podrá considerarlo fallido en su totalidad.

## 26. Perfeccionamiento del Contrato

Resuelta la Adjudicación por la autoridad competente, el contrato será perfeccionado conforme al procedimiento establecido por el Artículo 55 del Reglamento de Contrataciones, con la prelación establecida en su Artículo 56,  y lo previsto en el Pliego de Bases y  Condiciones Particulares.

Formarán parte del mismo:

- La Ley de Contabilidad y el Reglamento de Contrataciones;

- El Pliego de Bases y Condiciones;

- Las Ofertas aceptadas;

- Las ampliaciones, respuestas y aclaraciones brindadas, las verificaciones efectuadas; las pruebas y demostraciones realizadas; las muestras presentadas; los resultados de las visitas efectuadas y demás documentación que, requeridas por las Condiciones Particulares o las Especificaciones Técnicas, hubieren aportado a la Adjudicación;

- El Acto Administrativo de Adjudicación emanado por la autoridad competente;

- La Orden de Compra.

## 27. Transferencia o Cesión del Contrato

El Contrato no podrá ser transferido ni cedido por el Adjudicatario, sin la previa autorización que requiere el Artículo 59 del Reglamento de Contrataciones.

## 28. Modificaciones del Contrato

La autoridad jurisdiccional competente, conforme lo establecido por el Artículo 58 del Reglamento de Contrataciones, estará  facultada para:

a) En el caso de insumos o bienes, disminuir el total adjudicado en el porcentaje que se hubiera establecido o aumentarlo para cualquiera de los renglones o ítems adjudicados, en un porcentaje que no podrá superar el cien por ciento (100 %) del monto total del contrato original;

b) En el caso de prestaciones de servicios, prolongar el contrato por un plazo que no exceda el término de prestación originalmente previsto en el llamado, así como aumentar, tanto dentro del plazo original como en su prórroga, la cantidad o nivel de prestaciones contratadas.

En los casos de aumento o prolongación, éstas deberán perfeccionarse conforme al procedimiento establecido en el Artículo 58 del Reglamento de Contrataciones.

## 29. Cumplimiento

Resultan de aplicación las disposiciones del Artículo 60 y siguientes y concordantes del Reglamento de Contrataciones.

## 30. Entregas Parciales

Cuando las Condiciones Particulares contemplen que la provisión de bienes o insumos se llevará a cabo mediante entregas parciales, conforme lo establecido en el apartado i) del Inciso A) del Artículo 15 del Reglamento de Contrataciones, las Solicitudes de Entregas Parciales serán emitidas por el Comitente conforme los regulado en el Punto “Plazo de Entrega” de las Condiciones Particulares.

## 31. Pago

El Comitente cancelará sus obligaciones conforme las disposiciones y el proceso establecido por los Artículos 23, 60 y siguientes y concordantes del Reglamento de Contrataciones y demás normativa complementaria aplicable.

En los contratos de tracto-sucesivo, la facturación deberá emitirse por mes calendario vencido.

## 32. Pago Anticipado Total o Parcial

Cuando las Condiciones Particulares contemplen el pago anticipado total o parcial, el Adjudicatario deberá, previamente al perfeccionamiento del contrato, cumplir con los recaudos establecidos por el Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones.

## 33. Obligaciones del Comitente

Facilitar al personal debidamente acreditado, perteneciente o en relación laboral con el Adjudicatario, a los lugares donde se deban cumplir las tareas correspondientes a los servicios contratados o desde los que se deban retirar los elementos objeto de la licitación.

## 34. Obligaciones del Adjudicatario

Sin perjuicio de las demás obligaciones del Adjudicatario establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones, el contratista será responsable de:

34.1 Integrar la garantía de cumplimiento de contrato, en los términos de lo previsto en el Punto  – Condiciones Generales.

34.2 Informar el número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional y activa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de la liquidación y pago.

  - Dar cumplimiento en tiempo y forma del servicio, prestación o entrega de bienes o insumos.

  - No afectar el normal desenvolvimiento del personal, los bienes o propiedades de la Administración Provincial durante la ejecución de los trabajos de instalación, puesta en marcha, prestación del servicio y/o entrega de bienes.

  - Tomar todas las precauciones necesarias que tiendan a evitar accidentes personales o daños a la propiedad, producidos por las maniobras en las tareas, por la acción de los elementos o demás causas eventuales.

  - Contratar seguro de riesgos del trabajo, de todo el personal a su cargo afectado al cumplimiento del contrato.

## 35. Incumplimientos

El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los Oferentes, Preadjudicatarios o Adjudicatarios, dará lugar a la aplicación de las penalidades que prevé el Artículo 74 y siguientes del Reglamento de Contrataciones y a las específicas que establezcan las Condiciones Particulares.

## 36. Transparencia

El presente llamado se encuentra alcanzado por las disposiciones del Artículo 14 del Reglamento de Contrataciones, por el cual la Administración Pública se reserva la potestad de revocar el llamado a licitación y/o contratación, cuando se comprobare la omisión de los requisitos de publicidad previa en los casos y por los plazos estipulados en el Reglamento, o la inclusión de cláusulas particulares o especificaciones técnicas, dirigidas a favorecer situaciones particulares.

Asimismo, será causal de rechazo de la Oferta o de revocación del contrato por razones de ilegitimidad, la comprobación de la participación y/o influencia de funcionarios o empleados públicos tendientes a favorecer, cualquiera fuere la causa, a un oferente en procedimientos contractuales.

En tales casos no procederá reconocimiento de indemnización y/o reembolso de gastos de ninguna naturaleza a favor del oferente o contratista.

## 37. Plazos

Todos los plazos se computarán por días corridos y serán perentorios e improrrogables, salvo que en forma expresa se disponga lo contrario (Artículo 107 del Reglamento de Contrataciones).

## 38. Situaciones no Previstas - Normas Subsidiarias – Normativa Aplicable

Las situaciones no previstas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, se resolverán sobre la base de lo establecido por la normativa aplicable al presente llamado, que se halla preceptuada por:

- La Ley de Contabilidad (Decreto-Ley Nº 7764/71 y sus modificatorias),

- Reglamento de Contrataciones (Decreto Nº 3300/72, T.O. 2004),

- La Ley Procedimiento Administrativo Provincial (Decreto-Ley Nº 7647/70),

- Pliego de Bases y Condiciones,

- La Ley Nº 23.928 y sus modificatorias y la Ley Nº 25.561.

## 39. Consulta Normativa

El Comitente tiene a disposición de los interesados para su consulta, en los horarios habituales de labor, la normativa aplicable.

## 40. Anexos

Los Anexos que se detallan seguidamente, forman parte integrante de estas Condiciones Generales y son de presentación obligatoria, conforme se establece:

a) Todos los Oferentes:

- Anexo A: Datos Básicos del Oferente;

- Anexo E: Declaración Juicios con la Provincia o sus entidades descentralizadas;

- Anexo F: Declaración Oferta Nacional, si correspondiere;

- Anexo G: Declaración no utilización Mano de Obra Infantil, si correspondiere;

- Anexo H: Declaración Insumos Reciclados, si correspondiere.

- Anexo I: Declaración de Confidencialidad, si correspondiere.

b) Según el tipo de sujeto:

- Anexo B: Declaración Personas Jurídicas;

- Anexo C: Declaración Uniones Transitorias de Empresas y Agrupaciones de Colaboración;

- Anexo D: Declaración Cooperativas, Mutuales y Otros.

| ANEXO A DATOS BASICOS DEL OFERENTE - DECLARACION JURADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido o Razón Social o Denominación : |  |  |  |  |
| CUIT : |  |  |  |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscirpción Trámite |  |  |  |  |
| Tipo de Personería : |  |  |  |  |
| Tipo Social : |  |  |  |  |
| Asiento Principal de la Actividad: |  |  |  |  |
| Objeto Principal: |  |  |  |  |
| Fecha Inicio Actividades: |  |  |  |  |
| Teléfono : |  |  |  |  |
| Fax : |  |  |  |  |
| e-mail : |  |  |  |  |
| Nº Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en el Banco Prov. de Bs. As. |  |  |  |  |
| Nº de Sucursal del Banco Prov. de Bs. As. |  |  |  |  |
| Domicilios |  |  |  |  |
|  | Comercial | Legal | Constituido (1) |  |
| Calle : |  |  |  |  |
| Número : |  |  |  |  |
| Piso : |  |  |  |  |
| Departamento : |  |  |  |  |
| Código Postal : |  |  |  |  |
| Provincia : |  |  |  |  |
| Localidad : |  |  |  |  |
| Representación Legal |  |  |  |  |
| Nombre y Apellido del Representante Legal: |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal: |  |  |  |  |
| Firma : |  |  |  |  |
| Aclaración : |  |  |  |  |
| Carácter : |  |  |  |  |
| Lugar y Fecha : |  |  |  |  |
| (1) Constituido en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. |  |  |  |  |

| ANEXO B PERSONAS JURIDICAS - DECLARACION JURADA |  |
| --- | --- |
| Nombre y Apellido o Razón Social o Denominación : |  |
| CUIT : |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Nomina de los actuales integrantes de los Órganos de Gobierno, Administración y Fiscalización |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Cargo : |  |
| Fecha de Inicio del Mandato : |  |
| Fecha de Finalización del Mandato : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Cargo : |  |
| Fecha de Inicio del Mandato : |  |
| Fecha de Finalización del Mandato : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Cargo : |  |
| Fecha de Inicio del Mandato : |  |
| Fecha de Finalización del Mandato : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Cargo : |  |
| Fecha de Inicio del Mandato : |  |
| Fecha de Finalización del Mandato : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Cargo : |  |
| Fecha de Inicio del Mandato : |  |
| Fecha de Finalización del Mandato : |  |
| Representación Legal |  |
| Nombre y Apellido: |  |
| Cargo : |  |
| Nombre y Apellido: |  |
| Cargo : |  |
| FIRMA SOCIAL CONJUNTA |  |
| FIRMA SOCIAL INDISTINTA |  |
| Firma |  |
| Aclaración |  |
| Carácter |  |
| Lugar y Fecha |  |

| ANEXO C Agrupaciones de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas - DECLARACION JURADA |  |
| --- | --- |
| Nombre y Apellido o Razón Social o Denominación : |  |
| CUIT : |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Nomina de Integrantes |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Representación Legal |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Cargo : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Cargo : |  |
| FIRMA SOCIAL CONJUNTA |  |
| FIRMA SOCIAL INDISTINTA |  |
| Datos del Compromiso de Constitución |  |
| Fecha de Compromiso de Constitución : |  |
| Objeto del Compromiso de Constitución : |  |
| Declaración de Solidaridad de sus integrantes: |  |
| Declaración de no introducción de modificaciones en estatuto, sin notificación previa al Organismo contratante: |  |
| Declaración de no extinción en caso de quiebra, incapacidad o muerte de sus integrantes: |  |
| Datos de Inscripción Registral del Compromiso de Constitución |  |
| Nº Correlativo o de Expediente : |  |
| Lugar de Inscripción : |  |
| Nº de Inscripción : |  |
| Libro y Tomo Nº : |  |
| Otros Datos de Inscripción Registral : |  |
| Datos del Tramite de Inscripción |  |
| Nº Correlativo o de Expediente : |  |
| Fecha de Inicio : |  |
| Firma |  |
| Aclaración |  |
| Carácter |  |
| Lugar y Fecha |  |

| ANEXO D COOPERATIVAS, MUTUALES Y OTROS - DECLARACION JURADA |  |
| --- | --- |
| Nombre y Apellido o Razón Social o Denominación : |  |
| CUIT : |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Nomina de Integrantes |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Representación Legal |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Cargo : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Cargo : |  |
| FIRMA SOCIAL CONJUNTA |  |
| FIRMA SOCIAL INDISTINTA |  |
| Datos de Inscripción Registral |  |
| Nº Correlativo o de Expediente : |  |
| Lugar de Inscripción : |  |
| Nro de Inscripción : |  |
| Libro y Tomo Nº : |  |
| Otros Datos de Inscripción Registral : |  |
| Firma |  |
| Aclaración |  |
| Carácter |  |
| Lugar y Fecha |  |

| ANEXO E JUICIOS CON LA PROVINCIA O ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - DECLARACION JURADA |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |  |
| CUIT: |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado de Inscripción en Trámite |  |
| Procedimiento Contractual |  |
| Tipo : | Licitación Pública / Privada / Contratación Directa |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Expediente: |  |
| Lugar, Día y Hora del acto de Apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales. |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que los juicios que mantiene con Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas, en carácter de demandado por causas fiscales o contractuales son los que a continuación se detallan: |  |
| Carátula : |  |
| Nº de Expediente : |  |
| Monto de la Demanda: |  |
| Fuero, Juzgado y Secretaría : |  |
| Organismo Demandante : |  |
| Carátula : |  |
| Nº de Expediente : |  |
| Monto de la Demanda: |  |
| Fuero, Juzgado y Secretaría : |  |
| Organismo Demandante : |  |
| FIRMA |  |
| ACLARACIÓN |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA |  |

| ANEXO F OFERTA NACIONAL - DECLARACION JURADA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |  |  |
| CUIT: |  |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |  |
| Procedimiento Contractual |  |  |
| Tipo : | Licitación Pública / Privada / Contratación Directa |  |
| Número : |  |  |
| Ejercicio : |  |  |
| Expediente: |  |  |
| Lugar, Día y Hora del acto de Apertura : |  |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que para la elaboración o manufactura del producto/s o bien/es integrantes de la Oferta, se ha utilizado productos semielaborados o partes producidas en el territorio de la República Argentina o que el costo de partes, componentes, productos semielaborados o materiales importados nacionalizados utilizados, no supera el cuarenta por ciento (40%) del valor bruto de la producción. |  |  |
| FIRMA |  |  |
| ACLARACIÓN |  |  |
| CARÁCTER |  |  |
| LUGAR Y FECHA |  |  |

| ANEXO G NO UTILIZACION MANO DE OBRA INFANTIL - DECLARACION JURADA |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |  |
| CUIT: |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Procedimiento Contractual |  |
| Tipo : | Licitación Pública / Privada / Contratación Directa |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Expediente: |  |
| Lugar, Día y Hora del acto de Apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la firma no utiliza mano de obra infantil, en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes |  |
| FIRMA |  |
| ACLARACIÓN |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA |  |

| ANEXO H INSUMOS RECICLADOS - DECLARACION JURADA |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |  |
| CUIT: |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Procedimiento Contractual |  |
| Tipo : | Licitación Pública / Privada / Contratación Directa |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Expediente: |  |
| Lugar, Día y Hora del acto de Apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que para la elaboración o manufactura del producto/s o bien/es integrantes de la Oferta, se ha utilizado materiales o elementos reciclados, en los términos de lo establecido en el Artículo 2º de la Ley Nº 12.269/98. |  |
| FIRMA |  |
| ACLARACIÓN |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA |  |

| ### ANEXO I |  |
| --- | --- |
| DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |  |
| CUIT |  |
| N° Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Procedimiento Contractual |  |
| Tipo (1) |  |
| Número: |  |
| Ejercicio: |  |
| Expediente: |  |
| Lugar, Día y Hora del acto de Apertura (2): |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que: |  |
| - No se revelará a terceras personas la información de carácter confidencial, la cual comprende cualquier tipo de información escrita, bases de datos, gráficas, análisis, estudios, notas, resúmenes, conclusiones, conceptos, informes técnicos y comerciales, especificaciones técnicas y planos, recibidos del Comitente y declarados como confidenciales por el mismo en el acto administrativo que autorice el llamado. El alcance del término información confidencial no incluirá aquella información que sea de dominio público o de conocimiento general. |  |
| - Se tomarán las precauciones necesarias para salvaguardar la confidencialidad de la información suministrada por el Comitente, a que tenga acceso tanto durante la etapa precontractual de selección como la ejecución del contrato, manera tal de evitar que sea de cualquier modo divulgada, revelada, publicada, vendida, cedida, locada, arrendada o de cualquier otra manera transferida, debiendo ser mantenida en el más absoluto secreto. |  |
| - Se utilizará la información de carácter confidencial únicamente a los fines de la presentación de Oferta y en caso de resultar adjudicatario, para el desarrollo de los trabajos/obras conforme el objeto del presente llamado. |  |
| - Solo se podrá dar a conocer a empleados o asesores en los casos expresamente necesarios, obligándose quien suscribe a informar a dichas personas sobre la existencia y términos de la presente declaración y a requerirles la aceptación y adhesión, antes de tener acceso a cualquier tipo de información confidencial. |  |
| - Se dará aviso inmediato al Comitente en casos en que quien suscribe se vea obligado a revelar de manera parcial o total dicha información por orden de autoridad judicial, para que puedan ejercerse los correspondientes derechos de protección de tutela. |  |
| - Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de terminación del Contrato o, en su caso, de su prórroga, toda la información Confidencial transmitida de manera escrita, grabada en un medio magnético o de otra forma tangible, por el Comitente, deberá ser reintegrada al mismo o, en su caso, destruida en presencia de un representante autorizado, a elección del Comitente. |  |
| - Se acepta y reconoce que cualquier violación de la presente declaración, dará lugar a las acciones civiles y penales que en derecho pudieran corresponder. |  |
| FIRMA |  |
| ACLARACIÓN |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA |  |
| - Indicar Licitación Pública/ Licitación Pública Unificada/ Licitación Privada/ Licitación Privada Unificada/ Contratación Directa/ Contratación Directa Unificada. - Indicar “N/A” (No Aplicable) en caso de contratación directa en la que no se fije lugar, fecha y hora de apertura. |  |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES	1

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1

MINISTERIO PUBLICO	1

1. Procedimientos de Contratación Alcanzados	1

2. Responsabilidad Interesados	1

3. Conocimiento y Aceptación	1

4. Apertura	1

5. Domicilios – Jurisdicción	1

6. Inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado – Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	1

7. Uniones Transitorias de Empresas (UTE)	2

8. Registro de Deudores Alimentarios Morosos	2

9. Moneda de Cotización – Ofertas Alternativas – Cotizaciones Parciales	2

10. Impuesto al Valor Agregado (IVA)	2

11. Valor del Pliego	2

12. Ofertas - Elementos a Importar	3

13. Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia	3

14. Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto	3

14.1 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 	3

14.2 Oferentes Bonaerenses 	3

15. Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada	3

16. Prioridad Insumos Reciclados	3

17. Mantenimiento de Oferta – Prórrogas	3

18. Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato	3

19. Defectos de Forma – Desestimación de Ofertas	3

20. Invariabilidad de Precios	4

21. Gastos No Contemplados en el Precio Cotizado	4

22. Descuentos - Bonificaciones Pronto Pago	4

23. Preadjudicación – Observaciones	4

24. Igualdad de Ofertas	4

25. Adjudicación Total - Parcial – Rechazo	4

26. Perfeccionamiento del Contrato	5

27. Transferencia o Cesión del Contrato	5

28. Modificaciones del Contrato	5

29. Cumplimiento	5

30. Entregas Parciales	5

31. Pago	5

32. Pago Anticipado Total o Parcial	5

33. Obligaciones del Comitente	6

34. Obligaciones del Adjudicatario	6

35. Incumplimientos	6

36. Transparencia	6

37. Plazos	6

38. Situaciones no Previstas - Normas Subsidiarias – Normativa Aplicable	6

39. Consulta Normativa	6

40. Anexos	7

ANEXO I	2

3

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES	1

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1

MINISTERIO PUBLICO	1

1 Procedimientos de Contratación Alcanzados	1

2 Objeto 	1

3 Plazo Mantenimiento Oferta	1

4 Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones	1

5 Consultas y Aclaraciones	2

6 Oferentes - Condiciones Requeridas	2

7 Ofertas - Su Presentación 	3

8 Ofertas - Documentación a Integrar	3

9 Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas	5

10 Garantía de Cumplimiento del Contrato	5

11 Visita Previa	5

12 Perfeccionamiento Contrato	6

13 Lugar Entrega 	6

14 Plazo de Entrega 	6

15 Fletes	6

16 Obligación del oferente.-	6

17 Obligaciones del adjudicatario	6

18 Materiales a utilizar	7

19 Plantel y Equipo.-	7

20 Vicios de Construcción.-	7

21 Limpieza de escombros y materiales excedentes.-	7

22 Dudas en la documentación técnica.-	7

23 Ampliación del plazo contractual.-	7

24 Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, Provinciales y Nacionales.-	8

25 Paralización de los trabajos. Reanudación-	8

26 Pago	8

27 Ampliación Contrato	9

28 Recepción Definitiva.-	9

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

# PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# MINISTERIO PUBLICO

## Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Particulares rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo II – Título III – Contrataciones, de la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires;  Decreto Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

- Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

- Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

- Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas - Apartados:

b)	Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)	Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

d)	Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;

g)	Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

o)	Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)	Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

## Objeto

El presente llamado tiene por objeto la contratación de  materiales, insumos y mano de obra necesarios para realizar las tareas de reparación de baños e instalaciones sanitarias del edificio perteneciente al Departamento Judicial de La Plata, sito en calle 50  nº 889/91 de la ciudad de La Plata en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas que forman parte del presente.-

## Plazo Mantenimiento Oferta

Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

## Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones

Los Interesados podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en el sitio Web del Poder Judicial  Ministerio Público www.mpba.gov.ar/licitaciones

Asimismo, podrán adquirirlo en el Área de Contrataciones de la Procuración General, calle 50 N° 889/91 Piso 1° La Plata, en el horario de 7:30 a 13:30 horas;  presentando una constancia de depósito del Banco de la Provincia de Buenos Aires por la suma de $ 20,00; conforme se establece en el Punto 11-Valor del Pliego- del  Pliego de Bases y  Condiciones Generales.

En esa oportunidad, constituirán también el “Domicilio de Comunicaciones” mediante presentación escrita por duplicado donde  se consigne domicilio, teléfono y/o fax al que el Comitente enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía fax, confirmar su recibo.

El duplicado, debidamente sellado por el Departamento Contrataciones, será la constancia de “Constitución de Domicilio de Comunicaciones”  y deberá adjuntarse a la propuesta.

En caso de obtener el Pliego de Bases y Condiciones a través del sitio Web del Poder Judicial –Ministerio Público- deberán concurrir a la dependencia, en el horario establecido en el segundo párrafo, a fin de constituir el “Domicilio de Comunicaciones”.

## Consultas y Aclaraciones

Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta 5 (cinco) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones, de estas Condiciones Particulares y en el horario de 7:30 a 13:30 horas, las que serán respondidas hasta 3 (tres) días hábiles administrativos anteriores a esa fecha.

Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los Interesados que hubieren retirado el Pliego de Bases y Condiciones, en el “Domicilio de Comunicación” que hayan constituido al efecto  (Pliego de Condiciones Particulares Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones). -

El Comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente, hasta 3 (tres) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura.

## Oferentes - Condiciones Requeridas

Podrán formular Oferta quienes reúnan los siguientes requisitos:

  - Estén habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos que prevén las Condiciones Generales. Los titulares de credenciales que al momento de cotizar, se encontraren caducas, deberán regularizar su situación ante el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, con carácter previo a la adjudicación.                                  Aquellos Oferentes que estando inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, no lo estén específicamente en el rubro objeto del presente concurso, pero se hallen habilitados para ello por las autoridades de aplicación o con poder de policía en la materia y, en el caso de personas jurídicas, integre su objeto social, deberán requerir antes de la adjudicación la ampliación de rubro en el referido Registro.

  - En el caso de Oferentes no inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado no alcanzados por las excepciones previstas en el Artículo 101 del Reglamento de Contrataciones, deberán acreditar, al momento de cotizar, el cumplimiento de los requisitos inherentes a las exigencias de dicho Registro, debiendo regularizar su situación ante el mismo, conforme lo previsto en el Punto 6.1- Condiciones Generales, y dentro del plazo general de mantenimiento de las Ofertas (Punto 3 – Plazo Mantenimiento Oferta – Condiciones Particulares) y en forma previa a la adjudicación.

  - Hayan abonado el precio del Pliego de Bases y Condiciones, de corresponder, y constituido el “Domicilio de Comunicaciones” previsto en el Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares.

  - En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley Nº 19550, deberán tener un plazo de duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones contractuales emergentes del presente llamado.

  - En el caso de Sociedades Extranjeras, las mismas deberán estar inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación u organismo provincial análogo, lo cual deberá ser fehacientemente acreditado. En el caso de resultar adjudicatarias, deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

  - Cumplan cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) no constituidas con las exigencias establecidas en el Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales.

  - Concurriendo en forma independiente, no lo hagan a su vez como integrantes de una UTE y quienes lo hicieren bajo esta figura, no integren más de una UTE. Su incumplimiento hará inadmisible todas las Ofertas en que participe un mismo Interesado.

  - Faciliten toda la información que permita su evaluación como sujetos y estén en condiciones de presentar Referencias y Antecedentes.

## Ofertas - Su Presentación

Las propuestas deberán confeccionarse y presentarse, conforme los términos establecidos en el Reglamento de Contrataciones artículo 16 y siguientes; en un único sobre o paquete con el  siguiente rótulo:

- Poder Judicial –Ministerio Público- Subsecretaría de Administración de la Procuración General, Área Contrataciones, calle 50 N° 889/91 Piso 1, La Plata Provincia de Buenos Aires.

- Expediente Nº 3002-1294/07.

- Licitación Privada Nº 14/07

- Fecha de Apertura: 08/08/2007

- Hora Apertura: 10:00

Toda la documentación que la integre deberá estar foliada en todas sus hojas y firmada por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso.

Toda raspadura o enmienda debe ser debidamente salvada por los Oferentes ya que, en caso contrario, la Oferta será rechazada por aplicación del Artículo 40, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones.

Las propuestas deberán confeccionarse en idioma español. La documentación complementaria que se acompañe (como manuales y folletos) podrá estar redactada en idioma extranjero.

## Ofertas - Documentación a Integrar

Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo cuando fuere de extraña jurisdicción y, según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de Escribanos.

Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones y no constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de inadmisibilidad de la Oferta.

El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:

  - Datos del Oferente – Punto 40 - Anexos A, B, C y D, según corresponda – Condiciones Generales;

  - En el caso de oferentes:

- Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado y cuando la representación legal del firmante de la Oferta no surja de la documentación social: copia certificada del poder vigente a la fecha de apertura.

- No Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado: Documentación social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o representación  legal del firmante de la Oferta, en copias certificadas.

  - Documentación Social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o la representación legal del firmante de la Oferta, en fotocopias certificadas.

  - Contrato de Unión Transitoria de Empresas o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas” que cumpla con las exigencias del Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales;

  - Constancia de Constitución del Domicilio de Comunicaciones (Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares);

  - Garantía de Oferta según lo establecido en el Punto 18 - Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato - Condiciones Generales;

  - Declaración que indique que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales, exigencia que en el caso de UTE, se extiende a todos sus integrantes - Punto 40 - Anexo E - Condiciones Generales;

  - Declaración requerida por el primer párrafo del Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia - y Punto 40 - Anexo F - Condiciones Generales, cuando resulte de aplicación;

  - Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Microempresas, cuando resulte de aplicación el Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Condiciones Generales;

  - Documento que acredite el domicilio fiscal y el asiento principal de las actividades o el establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires, cuando resulte de aplicación el Punto 14.2 - Oferentes Bonaerenses del Pliego de Bases y  Condiciones Generales;

  - Certificación del nivel de calidad alcanzado, cuando resulte de aplicación el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales;

  - Declaración que indique que la firma no utiliza mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes, Punto 40 - Anexo G - Condiciones Generales;

  - Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, indicando el número de  sucursal, Punto 40 - Anexo A - Condiciones Generales;

  - Comprobante de pago del precio del Pliego, cuando corresponda - Punto 11- Valor del Pliego - Condiciones Generales;

  - Declaración Jurada de bienes o insumos fabricados, producidos o elaborados con materiales o elementos reciclados (Punto 40 - Anexo H - Condiciones Generales) cuando resulte de aplicación el Puntos 16 – Condiciones Generales;

  - Declaración de Confidencialidad en instrumento privado, cuando corresponda – Punto 40 - Anexo I – Condiciones Generales.

  - Certificado de Inocuidad, extendido por la Secretaría de Política Ambiental,   cuando resulte de aplicación el Punto 16 – Condiciones Generales;

  - Descripción técnica de los elementos ofertados;

  - Oferta Económica o Técnica-económica

  - Certificado de visita a obra según Punto 11 –Visita Previa –Condiciones Generales;

  - Determinar las marcas, tipos y modelos de los materiales afectados a proveer.

## Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 19 de las Condiciones Generales, si la Oferta tuviera defectos de forma relacionados con los Puntos 8.3; 8.4; 8.19 y  8.20 de las  Condiciones Particulares no serán subsanables y la Oferta será desestimada.

Si la Oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en el Punto 8- Ofertas - Documentación a Integrar - Condiciones Particulares, el Oferente podrá ser intimado por el Comitente a subsanarlos dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, vencido el cual la Oferta será desestimada sin más trámite.

## Garantía de Cumplimiento del Contrato

Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones, por un importe no inferior al 5 % (cinco por ciento) del valor total adjudicado.

El Comitente podrá, durante el proceso de evaluación de las Ofertas y si lo considerara necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento de Contrataciones.

## Visita Previa

Con anterioridad a la presentación de la propuesta, el oferente deberá verificar todas las medidas e interiorizarse de las características y limitaciones que ofrecerá el desarrollo de las tareas y el lugar donde se ejecutarán los trabajos, no admitiéndose por estas razones ningún reclamo, debiendo acompañar a la propuesta constancia de visita de obra expedida por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.

## Perfeccionamiento Contrato

El contrato se perfeccionará únicamente mediante constancia de recepción de la respectiva Orden de Compra o Provisión por parte del adjudicatario.

## Lugar Entrega

Inmueble ubicado en  calle 50  n° 889/91 de la ciudad de  La Plata.-

## Plazo de Entrega

- El plazo para la ejecución de los trabajos, será de 120 (ciento veinte) días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. Los trabajos deberán  realizarse conforme a un plan de trabajo coordinado con el Depto. de Arquitectura e Infraestructura tel. 4121089.-

## Fletes

Los fletes, acarreos, carga y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario.

## Obligación del oferente.-

Cuando la documentación técnica preparada por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL requiera la determinación de marcas, será obligación del oferente indicar las mismas, conjuntamente con la propuesta, en forma clara y precisa, no aceptándose referencias genéricas al Pliego.-

## Obligaciones del adjudicatario

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 34 –Obligaciones del Adjudicatario-del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el personal que el contratista emplee dependerá exclusivamente de la firma adjudicataria. El mismo deberá estar asegurado contra todo riesgo y se le abonarán los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele realizar los aportes previsionales correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando el Poder Judicial lo estime conveniente podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen para con su personal el contratista, sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

Dada la índole y características de los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, el contratista será civil y penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente será responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

## Materiales a utilizar

Los materiales a utilizar en los trabajos serán  todos de primera calidad y deberán ajustarse a los requisitos estipulados en las Especificaciones Técnicas. Subsidiariamente, en todo lo que no se diga, regirá el Pliego General para la Contratación de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. La utilización de los materiales estará sujeta a la aprobación previa de la Inspección, para lo cual el contratista deberá presentar las muestras que la misma exija.-

## Plantel y Equipo.-

Todo el plantel y equipo necesario para la ejecución de los trabajos será provisto por el contratista, quien no podrá retirarlo sin la previa autorización  de la Inspección, expedida mediante orden de servicio.

## Vicios de Construcción.-

Cuando la inspección advierta vicios de Construcción, sea durante el curso de la ejecución, antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponerse que las partes defectuosas sean demolidas y/o reemplazadas a expensas de la contratista.-

## Limpieza de escombros y materiales excedentes.-

El contratista deberá entregar los trabajos libres de escombros y materiales excedentes de la construcción y en perfectas condiciones de limpieza, con la correspondiente aprobación de la Inspección.-

Deberá ejecutar esa tarea final por personal competente, debiendo dejar el edificio en estado de ser habilitado inmediatamente.-

La inspección tomará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.-

## Dudas en la documentación técnica.-

Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de 5 (cinco) días hábiles a la ejecución del trabajo, recabar de la inspección por escrito la aclaración correspondiente, la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual término de efectuada la consulta. La inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.-

## Ampliación del plazo contractual.-

Se considerarán a los efectos de la ampliación del plazo contractual, las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, a juicio del organismo contratante, previo informe del DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, la entrega en los plazos estipulados.-

Las causales que se invoquen deberán ser puestas en conocimiento del citado organismo dentro de los términos y con las formalidades que al respecto prescribe el Reglamento de Contrataciones del Decreto ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires. En caso contrario, quedará extinguido todo derecho al respecto.

No se justificarán demoras en el plazo establecido provocadas por lluvias que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona.- En caso contrario, el contratista presentará los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias sobrepasaron el régimen normal. Cuando no pueda acompañar dichos comprobantes, pero sí certificado oficial de los días de lluvia, con sus cantidades de agua caída, la Inspección, por comparación mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, se expedirá sobre si a su juicio corresponde o no la ampliación contractual.-

## Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, Provinciales y Nacionales.-

El contratista esta obligado a realizar todos los trámites y a cumplimentar toda obligación derivada de la ejecución de los trabajos que se deban satisfacer con intervención de Reparticiones Municipales, Provinciales, Nacionales, empresas públicas o privadas, prestatarias de servicios.-

Los pagos exigibles por estas tramitaciones serán con cargo al contratista y considerados incluidos en el valor de su oferta, excepto aquellos que resulten facturados obligatoriamente a nombre del Poder Judicial por tratarse de un bien del fisco o por su calidad de tenedor de la propiedad donde se realizarán los trabajos.- En este último supuesto el contratista hará saber a la Inspección  en forma fehaciente con cinco días de anticipación, la fecha y el lugar en el cual se deberá cumplir con este requisito de pago.-

Si por incumplimiento de lo antedicho el Poder Judicial – Ministerio Público, incurriera en mora, los punitorios y  eventuales atrasos en el plan de trabajo resultarán atribuibles a la responsabilidad del contratista.-

## Paralización de los trabajos. Reanudación-

EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, previo informe de la Inspección, podrá disponer, en los casos de transgresión total o parcial de lo previsto en este Pliego, la paralización de los trabajos, sin que ello implique suspender o interrumpir el plazo contractual.

Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la paralización de los trabajos, el mencionado departamento, por orden de servicio autorizará la reanudación de los mismos.-

## Pago

.El pago será realizado  por la Tesorería de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General de conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad de la provincia de Buenos Aires nº 7764/71. En base a ello, el contratista presentará la factura con su correspondiente Certificado de Obra (firmado por éste y el representante técnico); en el Área Contrataciones de la Subsecretaría de Administración del Ministerio Publico, calle 50 nº 889/91 1º piso; a nombre de ésta última, nº de CUIT 30-70721666-9; confeccionada por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del adjudicatario y las formalidades exigidas por la Dirección General Impositiva.

## Ampliación Contrato

El organismo contratante previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, podrá aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un monto equivalente al 20% (veinte por ciento).-

La orden pertinente se emitirá con una anticipación de 10 (diez) días al del vencimiento del contrato.-

## Recepción Definitiva.-

La Recepción Definitiva de los trabajos se producirá 6 (seis) meses después de efectuada la Recepción Provisoria.- Durante dicho plazo el contratista será responsable de los vicios de construcción imputables a la mala ejecución de los trabajos y/o calidad de los materiales utilizados.

Las ordenes de servicios que pudieran  expedirse durante el plazo de garantía que corre entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, dará lugar a la ampliación, de pleno derecho de dicho plazo, por el término  de 6 (seis) meses,  plazo que comenzará a contarse a partir de la ejecución de los trabajos de acuerdo con las órdenes de servicio referidas

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito en garantía no eximirán al contratista de sus  responsabilidades con arreglo a la legislación vigente.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA REFACCION DE BAÑOS

LUGAR:   EDIFICIO DE PROCURACION GENERAL

DOMICILIO: calle  50 Nº 889/91 e/ 12 Y 13  La Plata

A)  PLANTA BAJA   a   6ºPISO      BAÑO  CABALLEROS

A 1 TRABAJOS PRELIMINARES:

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

- Limpieza de obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista

- Retiro del revestimiento de azulejos de las paredes (indicada en plano adjunto), en su totalidad, como así también el revestimiento en el piso existente.

- Retiro de los mingitorios e inodoros, indicativos en plano adjunto.

- Preparación, (reparación de las imperfecciones), del paramento con jaharro reforzado para revestimiento con terminación “peinado”, para facilitar la posterior adherencia de los mismos.

A 2 INSTALACIONES SANITARIAS:

- Se  instalarán a nuevo todos los desagües primarios y secundarios de todos los baños de caballeros en los pisos especificados en el encabezado. Los mismos se realizaran utilizando caño, curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso de polipropileno de alta resistencia, de un diámetro de 0.060 y 0.110m con unión deslizante y guarnición elastomérica de doble labio, de máxima seguridad. Marca DURATOP, o similar en calidad y técnica. Se respetaran pendientes reglamentarias.

- La instalación de agua fría (incluidos todos los componentes necesarios) se realizarán en polipropileno copolimero con unión por thermofusion tipo “ACQUA SISTEM”, o similar en calidad y técnica.

- Se proveerán e instalaran rejillas sobre piletas de piso abierta de acero inoxidable sobre marco de bronce de 20 x 20.

- Se proveerá e instalará una bajada nueva desde colector en tanque de reserva. La misma será destinada a la alimentación de ambos baños(damas y caballeros en todos los pisos) y será de 3”(pulgadas), ubicación en plano.

- Se proveerá de caño de ventilación para todos los pisos de polipropileno de alta resistencia tipo DURATOP, o similar en calidad y técnica

Nota: La columna de descarga y ventilación, ubicación indicativa en plano adjunto, ira revestida en cinta de espuma de polietileno con membrana de aluminio, a fin de resguardarlo.

La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la correspondiente inspección de obra

A2a SANITARIOS:

- Provisión de inodoros cortos blancos comunes tipo “Ferrum” , o similar en calidad y técnica, con sus respectivos asientos con tapa plásticos mismo tono, tipo “Ariel” o similar en calidad y técnica, cantidad catorce (14),dos (2) por piso.

- Provisión de mingitorios oval blanco comunes marca “Ferrum”, o similar en calidad y técnica, cantidad veintiuno (21), tres (3) por piso

- Provisión e instalación de catorce (14) lavatorios, dos (2) por piso, marca “FERRUM”, línea congreso chico, modelo LCG, color blanco.

A2b  GRIFERÍA:

- Provisión e instalación de válvulas para inodoro “línea FV modelo 0368.01 con tapa con tecla para válvula mod. 368.02CR, cantidad: catorce (14), dos (2) por piso.

- Provisión e instalación de válvulas para mingitorio, “línea FV tipo Pressmatic, válvula automática para pared mod. 0360.01CR, cantidad: veintiuno (21), tres (3) por piso.

- Provisión e instalación de grifería para lavatorios, “línea FV tipo Pressmatic canilla automática para lavatorios 0361 CR, cantidad: veintiuno (21), dos (2) por piso.

- Provisión e instalación de siete (7) llaves de paso total, una (1) por piso, tipo esférica “Linea FV” para control de alimentación de inodoros y de siete (7) llaves de paso total, una (1) por piso, “línea FV” para corte de alimentación a lavatorios.

- Provisión e instalación de una canilla, Línea FV,  para pared aprobada, de 13mm, con volante “Allegro” , mod.0434/15, Cromo.

A 3 REVESTIMIENTOS:

- El revestimiento del piso será cerámicos de 30 x 30 Línea San Lorenzo, o similar en calidad y técnica, tipo Gres no esmaltado vitrificado, antiácido, de alta resistencia y se prolongará sobre la superficie de la pared tres hiladas de cerámicos, aproximadamente (0,92m), donde se  colocará un lápiz de aluminio. Se aplicará con pegamento tipo “Perfecto” o similar en calidad y técnica. Sus juntas serán tomadas con pastina tipo Klaukol, o similar en calidad y técnica, del mismo tono que la cerámica. Sup. x baño: 23.7  m2

- El revestimiento en las paredes será de cerámicos de 30 x 30 esmaltados línea San Lorenzo o similar en calidad y técnica, color a designar por la inspección de obra y se revestirá desde la terminación del lápiz de aluminio hasta una altura de dos hiladas dispuestas en forma romboidal, (aproximadamente 0.9m), Y se terminara con un listón media caña de terminación.  Se aplicará con  pegamento tipo “Perfecto” o similar en calidad y técnica. Sus juntas serán tomadas con pastina tipo Klaukol, o similar en calidad y técnica, del mismo tono que la cerámica. Sup. x baño: 16.12 m2

A 4 CARPINTERIAS

PUERTAS

- Se realizará un ajuste general de todas las carpinterías existentes, ya sean puertas de ingreso o de retretes, respectivamente.

- Se proveerá e instalaran todos los herrajes de todas las puertas de retrete, modelo y tipo similar al existente.

- Se realizará una reparación y ajuste de los marcos en puertas de ingreso a sanitarios y retretes, en todos los pisos.

A 5 PINTURA

- Se pintará toda la superficie  de cielorraso existente. Previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie. Sup x local: 9.2m2, Sup. total: 64.4m2

- Se pintará todas las puertas de los retretes con sus respectivos marcos (tanto en el lado interior como en lado el exterior) con dos manos de esmalte sintético acabado semi mate de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a designar por la inspección de obra), hasta cubrir perfectamente la superficie previo la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

- Se pintará la puerta principal (indicada en plano adjunto con la nomenclatura P1), con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

- Se pintaran los marcos de las puertas de ingreso con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica.

- Se pintará toda la superficie de la pared, desde la altura de la finalización del revestimiento (1.80m) hasta el cielorraso. Previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para interiores de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie.  Sup. Total:

- Se pintarán los marcos de las ventanas existentes, con dos manos de esmalte sintético acabado semi mate marca “Alba”, o similar en calidad y técnica, previo lijado de la superficie para obtener una superficie limpia, lisa y sin rebarbas.

A 6 LUMINARIAS

- Se proveerán e instalarán siete (7) artefactos/módulos, uno (1) por piso,  para dos (2) lámparas  fluorescentes tubulares de  x 36W, para iluminación directa, con accesorio louver doble parabólico, marca Phillips o similar en calidad y técnica.

- Se proveerá e instalará llaves de un punto y tomacorrientes de 10A con perno a tierra, del tipo Siglo XXI, (marca “Jeluz”), o similar en calidad y técnica. Color a designar, en remplazo de las existentes.

Nota: Todos las luminarias deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra previo  a su colocación

A 7 VIDRIOS Y ESPEJOS

- Se proveerá e instalaran 14 espejos, dos (2) por piso,  de 4mm de espesor y de 1m de ancho  x 0.70m de altura, ubicación a designar en la inspección de obra.

A 8 MARMOLERÍA

- Se proveerán e instalarán siete (7) mesadas, una (1) por piso,  de “Granito Gris mara” pulido en una de sus caras, indicativo en plano adjunto, de 2.5 cm de espesor. Las cuales irán amuradas y estarán soportadas por tres apoyos de perfilería en ángulo a modo de ménsula, listas para colocación de grifería monocomando. Sup. x baño:0.8m2, Sup. total: 5.6m2

- Se proveerán e instalarán los respectivos zócalos superiores y anteriores en las mesadas en mismo material y tono.

- Se proveerá e instalara divisores entre mingitorios de granito “Gris mara”, pulido en ambas caras y en sus cantos,  de 2 cm de espesor  y de 1 m de altura  x 0.40 m de ancho, los cuales irán amurados en uno de sus laterales, dispuestos en forma vertical. Sup. x baño:1.2 m2, Sup. total: 8.4 m2

B) PLANTA BAJA  a  6º PISO                  BAÑO  DAMAS

B1 TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

- Limpieza de obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista

- Retiro del revestimiento de azulejos de las paredes (indicada en plano adjunto), en su totalidad, como así también el revestimiento en el piso existente.

- Retiro de los inodoros, indicativos en plano adjunto.

- Preparación, (reparación de las imperfecciones), del paramento con jaharro reforzado para revestimiento con terminación “peinado”, para facilitar la posterior adherencia de los mismos.

Nota: La columna de descarga y ventilación, ubicación indicativa en plano adjunto, ira revestida en cinta de espuma de polietileno con membrana de aluminio, a fin de resguardarlo.

La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la correspondiente inspección de obra

B 2 INSTALACIONES SANITARIAS

- Se  instalarán a nuevo todos los desagües primarios y secundarios de todos los baños de damas en los pisos especificados en el encabezado. Los mismos se realizaran utilizando caño, curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso de polipropileno de alta resistencia, de un diámetro de 0.060 y 0.110m con unión deslizante y guarnición elastomérica de doble labio, de máxima seguridad. Marca DURATOP, o similar en calidad y técnica. Se respetaran pendientes reglamentarias.

- La instalación de agua fría (incluidos todos los componentes necesarios) se realizaran en polipropileno copolimero con unión por thermofusion tipo “ACQUA SISTEM”, o similar en calidad y técnica.

- Se proveerán e instalaran rejillas sobre piletas de piso abierta de acero inoxidable sobre marco de bronce de 20 x 20.

- Se proveerá e instalará una bajada nueva desde colector en tanque de reserva. La misma será destinada a la alimentación de ambos baños(damas y caballeros en todos los pisos) y será de 3”(pulgadas)

- Se proveerá de caño de ventilación para todos los pisos de polipropileno de alta resistencia tipo DURATOP, o similar en calidad y técnica

Nota: La instalación no deberá cubrirse hasta no ser aprobada por la correspondiente inspección de obra

B 2a SANITARIOS

- Provisión de inodoros cortos blancos comunes tipo “Ferrum” , o similar en calidad y técnica, con sus respectivos asientos con tapa plásticos mismo tono, tipo “Ariel” o similar en calidad y técnica, cantidad catorce (14),dos (2) por piso.

- Provisión e instalación de catorce (14) lavatorios, dos (2) por piso,  marca “FERRUM”, línea congreso chico modelo LCG, color blanco.

B 2b Grifería

- Provisión e instalación de válvulas para inodoro “línea FV modelo 0368.01 con tapa con tecla para válvula mod. 368.02CR, cantidad: catorce (14), dos (2) por piso.

- Provisión e instalación de grifería para lavatorios, “línea FV tipo Pressmatic canilla automática para lavatorios 0361 CR, cantidad: veintiuno (21), dos (2), por piso.

- Provisión e instalación de siete (7) llaves de paso total, una (1) por piso, tipo esférica “Linea FV” para control de alimentación de inodoros y de siete (7) llaves de paso total, una (1) por piso, “línea FV” para corte de alimentación a lavatorios.

- Provisión e instalación de una canilla, Línea FV,  para pared aprobada, de 13mm, con volante “Allegro” , mod.0434/15, Cromo.

B 3 REVESTIMIENTOS

- El revestimiento del piso será cerámicos de 30 x 30 Línea San Lorenzo, o similar en calidad y técnica tipo Gres no esmaltado vitrificado, antiácido, de alta resistencia y se prolongará sobre la superficie de la pared tres hiladas de cerámicos, aproximadamente (0,92m), donde se aplicará un lápiz de aluminio. Se aplicará con pegamento tipo “Perfecto” o similar en calidad y técnica. Sus juntas serán tomadas con pastina tipo Klaukol, o similar en calidad y técnica, del mismo tono que la cerámica. Sup. x baño: 26.2 m2

- El revestimiento en las paredes será de cerámicos de 30 x 30 esmaltados línea San Lorenzo o similar en calidad y técnica, color a designar por la inspección de obra y se revestirá desde la terminación del lápiz de aluminio hasta una altura de dos hiladas dispuestas en forma romboidal, (aproximadamente 0.9m), Y se terminara con un listón media caña de terminación.  Se aplicará con  pegamento tipo “Perfecto” o similar en calidad y técnica. Sus juntas serán tomadas con pastina tipo Klaukol, o similar en calidad y técnica, del mismo tono que la cerámica. Sup. x baño: 20.4 m2

B 4 CARPINTERIAS

PUERTAS

- Se realizará un ajuste general de todas las carpinterías existentes, ya sean puertas de ingreso o de retretes, respectivamente.

- Se realizará reparación y ajuste de marcos en puertas de ingreso al sanitario y puertas de retretes, en todos los pisos.

- Se proveerá e instalaran todos herrajes nuevos, de todas las puertas de retrete, modelo y tipo similar al existente

B 5 PINTURA

- Se pintará toda la superficie  de cielorraso existente. Previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie. Sup. x local: 7.8m2, Sup. total: 54.6m2

- Se pintará todas las puertas de los retretes con sus respectivos marcos (tanto en el lado interior como en lado el exterior) con dos manos de esmalte sintético acabado semi mate de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a designar por la inspección de obra), hasta cubrir perfectamente la superficie previo la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

- Se pintará la puerta principal (indicada en plano adjunto con la nomenclatura P1), con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

- Se pintaran los marcos de todas las puertas de ingreso a sanitarios con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica.

- Se pintará toda la superficie de la pared, desde la altura de la finalización del revestimiento (1.80m) hasta el cielorraso. Previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para interiores de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie.  Sup. Total:

- Se pintarán los marcos de las ventanas existentes, con dos manos de esmalte sintético acabado semi mate marca “Alba”, o similar en calidad y técnica, previo lijado de la superficie para obtener una superficie limpia, lisa y sin rebarbas.

B 6 LUMINARIAS

- Se proveerán e instalarán siete (7) artefactos/módulos, uno (1) por piso,  para dos (2) lámparas  fluorescentes tubulares de  x 36W, para iluminación directa, con accesorio louver doble parabólico, cada uno,  marca Phillips  o similar en calidad y técnica.

- Se proveerá e instalará llaves de un punto y tomacorrientes de 10A con perno a tierra, del tipo Siglo XXI, (marca “Jeluz”), o similar en calidad y técnica. Color a designar, en remplazo de las existentes.

Nota: Todos las luminarias deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra previo  a su colocación

B 7 VIDRIOS Y ESPEJOS

- Se proveerá e instalaran 14 espejos, dos (2) por piso,  de 4mm de espesor y de 1m de ancho  x 0.70m de altura, ubicación a designar en la inspección de obra.

B 8 MARMOLERÍA

- Se proveerán e instalarán siete (7) mesadas, una (1) por piso,  de “Granito Gris mara” pulido en una de sus caras, indicativo en plano adjunto, de 2.5 cm de espesor. Las cuales irán amuradas y estarán soportadas por tres apoyos de perfilería en ángulo a modo de ménsula, listas para colocación de grifería monocomando Sup. x baño: 1m2, Sup. total: 7m2

- Se proveerán e instalarán los respectivos zócalos superiores y anteriores en las mesadas en mismo material y tono.

C)   3º, 4º, 5º y 6º PISO                                 OFFICE

C1 TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

- Limpieza de obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista

- Retiro del revestimiento de azulejos de las paredes (indicada en plano adjunto), en su totalidad, como así también el revestimiento en el piso existente.

- Retiro de la mesada,  pileta y mueble bajo mesada, indicativos en plano adjunto.

- Preparación, (reparación de las imperfecciones), del paramento con jaharro reforzado para revestimiento con terminación “peinado”, para facilitar la posterior adherencia de los mismos.

C 2  INSTALACIONES SANITARIAS

- Se  instalarán a nuevo todos los desagües de los office, en los pisos especificados en el encabezado. Los mismos se realizaran utilizando caño, curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso de polipropileno de alta resistencia, de un diámetro de 0.060 con unión deslizante y guarnición elastomérica de doble labio, de máxima seguridad. Marca DURATOP, o similar en calidad y técnica. Se respetaran pendientes reglamentarias.

- La instalación de agua fría (incluidos todos los componentes necesarios) se realizaran en polipropileno copolimero con unión por thermofusion tipo “ACQUA SISTEM”, o similar en calidad y técnica.

- Se realizará el tendido de abastecimiento de agua caliente desde termotanque (ubicado en 6º piso), a los pisos 3º, 4º, 5º, 6º. La misma se realizará, (incluidos todos los componentes necesarios) en polipropileno copolimero con unión por thermofusion tipo “ACQUA SISTEM”, o similar en calidad y técnica.

- Se proveerá de caño de ventilación para todos los pisos de polipropileno de alta resistencia tipo DURATOP, o similar en calidad y técnica.

Nota: La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la correspondiente inspección de obra.

C 2a: Grifería

- Provisión e instalación de grifería, “línea FV tipo juego mono comando para mesada de cocina con pico móvil 0411.01 CR, cantidad: cuatro (4), una (1) por piso del 3º al 6º, inclusive.

- Provisión e instalación de cuatro (4) bachas simples para mesada de cocina enlosada   de  48.5 * 37 * 24.7

C 3 GAS

- Se realizará la instalación de gas, destinada a proveer del servicio a todos los office en los mencionados pisos del encabezado. La misma se realizará con elementos, (caños de acero y conexiones de fundición de hierro maleable con recubrimiento epoxi), marca “Dema”, o similar en calidad y técnica.

C 3ª  Artefactos

- Se proveerá e instalarán cuatro (4) anafes, uno (1) por piso especificado; común para gas natural de una hornalla.

- Se proveerá e instalará un (1) termo tanque de alta recuperación de 50lts., en el 6º piso,  de 1º marca. Con conducto de ventilación en chapa zincada con su respectivo sombrerete. Se proveerá e instalara un perfil que sirva de apoyo a dicho termo tanque, en la ubicación indicativa en plano adjunto, el cual irá amurado en ambos extremos a la mampostería.

C 4 CARPINTERIAS

PUERTAS

- Se realizará reparación y ajuste de marcos en puertas de ingreso al sanitario en todos los pisos.

MUEBLES

- Se realizarán nuevos muebles bajo mesada según dimensiones de la mesada, con puertas de abrir común, con un cajón. Los mismos se realizarán en MDF color blanco.

C 5 REVESTIMIENTOS

- El revestimiento en las paredes será de cerámicos de 30 x 30 esmaltados línea San Lorenzo o similar en calidad y técnica, color a designar por la inspección de obra y se revestirá hasta una altura de 1.80m. Se aplicará con  pegamento tipo “Perfecto” o similar en calidad y técnica. Sus juntas serán tomadas con pastina tipo Klaukol, o similar en calidad y técnica, del mismo tono que la cerámica.Sup. x local: 6.8m2,  Sup. Total: 27.2m2

- El revestimiento del piso será cerámicos de 30 x 30 tipo  o similar en calidad y técnica, tipo Gres no esmaltado vitrificado,antiácido, de alta resistencia y el zócalo será cerámico de 10cm  x 30cm y pertenecerá al mismo juego. Color a designar por la inspección de obra y. Se aplicará con pegamento tipo “Perfecto” o similar en calidad y técnica. Sus juntas serán tomadas con pastina tipo Klaukol, o similar en calidad y técnica, del mismo tono que la cerámica. Sup. x local: 3.1m2,  Sup. Total: 12.4 m2

C 6 PINTURA

- Se pintará toda la superficie  de cielorraso existente. Previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie. Sup. x local: 5.6m2, Sup. Total: 22.4m2

- Se pintará todas las puertas de los retretes con sus respectivos marcos (tanto en el lado interior como en lado el exterior) con dos manos de esmalte sintético acabado semi mate de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a designar por la inspección de obra), hasta cubrir perfectamente la superficie previo la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

- Se pintará la puerta principal (indicada en plano adjunto con la nomenclatura P1), con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

- Se pintaran los marcos de todas las puertas de ingreso a sanitarios con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica.

- Se pintará toda la superficie de la pared, desde la altura de la finalización del revestimiento (1.80m) hasta el cielorraso. Previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para interiores de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie.  Sup. Total:

- Se pintarán los marcos de las ventanas existentes, con dos manos de esmalte sintético acabado semi mate marca “Alba”, o similar en calidad y técnica, previo lijado de la superficie para obtener una superficie limpia, lisa y sin rebarbas.

C 7  LUMINARIAS

- Se proveerán e instalarán cuatro (4) artefactos/módulos, uno (1) por piso especificado,  para dos (2) lámparas  fluorescentes tubulares de  x 36W, para iluminación directa, con accesorio louver doble parabólico, cada uno,  marca Phillips  o similar en calidad y técnica.

- Se proveerá e instalará llaves de un punto y tomacorrientes de 10A con perno a tierra, del tipo Siglo XXI, (marca “Jeluz”), o similar en calidad y técnica. Color a designar, en remplazo de las existentes.

Nota: Todos las luminarias deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra previo  a su colocación

C 8 MARMOLERÍA

- Se proveerán e instalarán cuatro (4) mesadas, una (1) por piso especificado,  de “Granito Gris mara” pulido en una de sus caras, indicativo en plano adjunto, de 2.5 cm de espesor. Las cuales irán amuradas y estarán soportadas por tres apoyos de perfilería en ángulo a modo de ménsula, listas para colocación de grifería monocomando. Sup. x local: 0.9m2, Sup. total: 3.6m2

D)   PLANTA BAJA                                                 OFFICE

D 1 TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

- Limpieza de obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista

- Retiro del revestimiento de azulejos de las paredes (indicada en plano adjunto), en su totalidad, como así también el revestimiento en el piso existente.

- Retiro de la mesada,  pileta y mueble bajo mesada, indicativos en plano adjunto.

- Preparación, (reparación de las imperfecciones), del paramento con jaharro reforzado para revestimiento con terminación “peinado”, para facilitar la posterior adherencia de los mismos.

D 2 INSTALACIONES SANITARIAS

- Se  instalarán a nuevo todos los desagües de los office, en los pisos especificados en el encabezado. Los mismos se realizaran utilizando caño, curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso de polipropileno de alta resistencia, de un diámetro de 0.060 con unión deslizante y guarnición elastomérica de doble labio, de máxima seguridad. Marca DURATOP, o similar en calidad y técnica. Se respetaran pendientes reglamentarias.

- La instalación de agua fría (incluidos todos los componentes necesarios) se realizaran en polipropileno copolimero con unión por thermofusion tipo “ACQUA SISTEM”, o similar en calidad y técnica.

- Se realizará el tendido de abastecimiento de agua caliente desde termotanque (ubicado en Planta Baja). La misma se realizará, (incluidos todos los componentes necesarios) en polipropileno copolimero con unión por thermofusion tipo “ACQUA SISTEM”, o similar en calidad y técnica.

- Se proveerá de caño de ventilación para todos los pisos de polipropileno de alta resistencia tipo DURATOP, o similar en calidad y técnica

Nota: La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la correspondiente inspección de obra

D 2a Grifería

- Provisión e instalación de grifería, “línea FV tipo juego monocomando para mesada de cocina con pico móvil 0411.01 CR, cantidad: una (1)

- Provisión e instalación de una (1) bacha simple para mesada de cocina enlosada   de  48.5 * 37 * 24.7

D 3 GAS

- Se realizará la instalación de gas, destinada a proveer del servicio. La misma se realizará con elementos, (caños de acero y conexiones de fundición de hierro maleable con recubrimiento epoxi), marca “Dema”, o similar en calidad y técnica.

D 3a  Artefactos

- Se proveerá e instalarán un (1) anafe, común para gas natural de dos (2)  hornallas.

- Se proveerá e instalará un (1) termo tanque de alta recuperación de 50lts. de 1º marca. Con conducto de ventilación en chapa zincada con su respectivo sombrerete. Se proveerá e instalara un perfil que sirva de apoyo a dicho termo tanque, en la ubicación indicativa en plano adjunto, el cual irá amurado en ambos extremos a la mampostería.

D 4 TABIQUE

- La tabiquería será de placa roca de yeso tipo Durlock o equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislación acústica de Lana de Vidrio de 2”x14kg/m3 de densidad; con Soleras de chapa galvanizada nº 24 de 70 mm, Montantes cada 0.40 m de chapa galvanizada nº 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cinta de papel y masilladas con los productos determinados por el fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintura. Superficie total: 6.1m2

D 5 CARPINTERIAS

PUERTAS

- Se realizará reparación y ajuste de marco en puerta de ingreso.

VENTANAS

- Se realizará una reparación y ajuste de la carpintería del ventiluz existente.

MUEBLES

- Se realizarán nuevos muebles bajo mesada según dimensiones de la mesada, con puertas de abrir común, con un cajón. Los mismos se realizarán en MDF color blanco.

D 6 REVESTIMIENTOS

- El revestimiento en las paredes será de cerámicos de 30 x 30 esmaltados línea San Lorenzo o similar en calidad y técnica, color a designar por la inspección de obra y se revestirá hasta una altura de 1.80m. Se aplicará con  pegamento tipo “Perfecto” o similar en calidad y técnica. Sus juntas serán tomadas con pastina tipo Klaukol, o similar en calidad y técnica, del mismo tono que la cerámica. Sup: 7m2

- El revestimiento del piso será cerámicos de 30 x 30 tipo  o similar en calidad y técnica, tipo Gres no esmaltado vitrificado, antiácido, de alta resistencia y el zócalo será cerámico de 10cm x 30cm y pertenecerá al mismo juego. Color a designar por la inspección de obra y. Se aplicará con pegamento tipo “Perfecto” o similar en calidad y técnica. Sus juntas serán tomadas con pastina tipo Klaukol, o similar en calidad y técnica, del mismo tono que la cerámica. Sup: 3.10m2

D 7 PINTURA

- Se pintará toda la superficie  de cielorraso existente. Previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie. Sup. total: 5.6m2

- Se pintará todas las puertas de los retretes con sus respectivos marcos (tanto en el lado interior como en lado el exterior) con dos manos de esmalte sintético acabado semi mate de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a designar por la inspección de obra), hasta cubrir perfectamente la superficie previo la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

- Se pintará la puerta principal (indicada en plano adjunto con la nomenclatura P1), con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

- Se pintaran los marcos de todas las puertas de ingreso a sanitarios con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica.

- Se pintará toda la superficie de la pared, desde la altura de la finalización del revestimiento (1.80m) hasta el cielorraso. Previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para interiores de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie.  Sup. Total:

- Se pintarán los marcos de las ventanas existentes, con dos manos de esmalte sintético acabado semi mate marca “Alba”, o similar en calidad y técnica, previo lijado de la superficie para obtener una superficie limpia, lisa y sin rebarbas.

D 8 LUMINARIAS

- Se proveerá e instalará un (1) artefacto/módulo, uno (1) por piso,  para dos (2) lámparas  fluorescentes tubulares de  x 36W, para iluminación directa, con accesorio louver doble parabólico, cada uno,  marca Phillips  o similar en calidad y técnica.

- Se proveerá e instalará llaves de un punto y tomacorrientes de 10A con perno a tierra, del tipo Siglo XXI, (marca “Jeluz”), o similar en calidad y técnica. Color a designar, en remplazo de las existentes.

Nota: Todos las luminarias deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra previo  a su colocación

D 9  MARMOLERÍA

- Se proveerán e instalarán cuatro (4) mesadas, una (1) por piso especificado,  de “Granito Gris mara” pulido en una de sus caras, indicativo en plano adjunto, de 2.5 cm de espesor. Las cuales irán amuradas y estarán soportadas por tres apoyos de perfilería en ángulo a modo de ménsula, listas para colocación de grifería monocomando. Sup.:0.62m2,

D 10 VARIOS

- Se proveerá e instalará una (1) red de protección contra palomas, ubicación

indicativa en plano adjunto.

- Metodología de trabajo: Consiste en el montaje de red de polipropileno con tratamiento UV, efectuándose su fijación a las superficies por medio de tarugos plásticos y ganchos galvanizados, estirándola por medio de tensores mecánicos.

- La red será de fibra con apresto a base de resinas que le confieren una alta estabilidad dimensional y resistencia a los agentes alcalinos, color negro.

E)   SUBSUELO                         BAÑO  CABALLEROS

E 1 TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

- Limpieza de obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista

- Retiro del revestimiento de azulejos de las paredes (indicada en plano adjunto), en su totalidad, como así también el revestimiento en el piso existente.

- Retiro de los mingitorios e inodoros, indicativos en plano adjunto.

- Preparación, (reparación de las imperfecciones), del paramento con jaharro reforzado para revestimiento con terminación “peinado”, para facilitar la posterior adherencia de los mismos.

E 2 INSTALACIONES SANITARIAS

- Se  instalarán a nuevo todos los desagües primarios y secundarios del baño de caballeros. El mismo se realizara utilizando caño, curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso de polipropileno de alta resistencia, de un diámetro de 0.060 y 0.110m con unión deslizante y guarnición elastomérica de doble labio, de máxima seguridad. Marca DURATOP, o similar en calidad y técnica. Se respetaran pendientes reglamentarias.

- La instalación de agua fría (incluidos todos los componentes necesarios) se realizará en polipropileno copolimero con unión por thermofusion tipo “ACQUA SISTEM”, o similar en calidad y técnica.

- Se proveerán e instalaran rejillas sobre piletas de piso abierta de acero inoxidable sobre marco de bronce de 20 x 20.

- Se proveerá de caño de ventilación para todos los pisos de polipropileno de alta resistencia tipo DURATOP, o similar en calidad y técnica

Nota: La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la correspondiente inspección de obra

E 2a  SANITARIOS

- Provisión de un (1) inodoro corto blanco común tipo “Ferrum” , o similar en calidad y técnica, con sus respectivos asientos con tapa plásticos mismo tono, tipo “Ariel” o similar en calidad y técnica.

- Provisión de un (1) mingitorio oval blanco común marca “Ferrum”, o similar en calidad y técnica.

- Provisión e instalación de un (1) lavatorio, marca “FERRUM”, línea congreso chico, modelo LCG, color blanco.

E 2b Grifería

- Provisión e instalación de una (1) válvula para inodoro “línea FV modelo 0368.01 con tapa con tecla para válvula mod. 368.02CR.

- Provisión e instalación de una (1) válvula para mingitorio, “línea FV tipo Pressmatic, válvula automática para pared mod. 0360.01CR.

- Provisión e instalación de grifería para lavatorios, “línea FV tipo Pressmatic canilla automática para lavatorios 0361 CR. Cantidad una (1)

- Provisión e instalación de una (1) llave de paso total tipo esférica “Linea FV” para control de alimentación de inodoros y de una (1) llave de paso total, “línea FV” para corte de alimentación a lavatorios.

- Provisión e instalación de una canilla, Línea FV,  para pared aprobada, de 13mm, con volante “Allegro” , mod.0434/15, Cromo.

E3 REVESTIMIENTOS

- El revestimiento del piso será cerámicos de 30 x 30 Línea San Lorenzo, o similar en calidad y técnica, tipo Gres no esmaltado vitrificado, antiácido, de alta resistencia y se prolongará sobre la superficie de la pared tres hiladas de cerámicos, aproximadamente (0,92m), donde se aplicará un lápiz de aluminio. Se aplicará con pegamento tipo “Perfecto” o similar en calidad y técnica. Sus juntas serán tomadas con pastina tipo Klaukol, o similar en calidad y técnica, del mismo tono que la cerámica. Sup. x baño: 15 m2.

- El revestimiento en las paredes será de cerámicos de 30 x 30 esmaltados línea San Lorenzo o similar en calidad y técnica, color a designar por la inspección de obra y se revestirá desde la terminación del lápiz de aluminio hasta una altura de dos hiladas dispuestas en forma romboidal, (aproximadamente 0.9m), Y se terminara con un listón media caña de terminación.  Se aplicará con  pegamento tipo “Perfecto” o similar en calidad y técnica. Sus juntas serán tomadas con pastina tipo Klaukol, o similar en calidad y técnica, del mismo tono que la cerámica. Sup. x baño: 11m2

E 4 CARPINTERIAS

PUERTAS

- Se realizará un ajuste general de todas las carpinterías existentes, ya sean puertas de ingreso o de retretes, respectivamente.

- Se proveerá e instalaran todos los herrajes de todas las puertas de retrete, modelo y tipo similar al existente.

- Se realizará una reparación y ajuste de los marcos en puertas de ingreso a sanitarios y retretes, en todos los pisos.

E 5 PINTURA

- Se pintará toda la superficie  de cielorraso existente. Previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie. Sup x local: m2

- Se pintará todas las puertas de los retretes con sus respectivos marcos (tanto en el lado interior como en lado el exterior) con dos manos de esmalte sintético acabado semi mate de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a designar por la inspección de obra), hasta cubrir perfectamente la superficie previo la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

- Se pintará la puerta principal (indicada en plano adjunto con la nomenclatura P1), con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

- Se pintaran los marcos de las puertas de ingreso con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica.

- Se pintará toda la superficie de la pared, desde la altura de la finalización del revestimiento (1.80m) hasta el cielorraso. Previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para interiores de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie.  Sup. Total:

- Se pintarán los marcos de las ventanas existentes, con dos manos de esmalte sintético acabado semi mate marca “Alba”, o similar en calidad y técnica, previo lijado de la superficie para obtener una superficie limpia, lisa y sin rebarbas.

E6 LUMINARIAS

- Se proveerá e instalará un (1) artefacto/módulo,  para dos (2) lámparas  fluorescentes tubulares de  x 36W, para iluminación directa, con accesorio louver doble parabólico, marca Phillips o similar en calidad y técnica.

- Se proveerá e instalará llaves de un punto y tomacorrientes de 10A con perno a tierra, del tipo Siglo XXI, (marca “Jeluz”), o similar en calidad y técnica. Color a designar, en remplazo de las existentes.

Nota: Todos las luminarias deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra previo  a su colocación

E 7 VIDRIOS Y ESPEJOS

- Se proveerá e instalará un (1) espejo, de 4mm de espesor y de 0.60m de ancho  x 0.70m de altura, ubicación a designar en la inspección de obra.

E 8 MARMOLERÍA

- Se proveerá e instalará una (1) mesada, de “Granito Gris mara” pulido en una de sus caras, indicativo en plano adjunto, de 2.5 cm de espesor. La cual irá amurada y estará soportada por tres apoyos de perfilería en ángulo a modo de ménsula, listas para colocación de grifería monocomando. Sup. x baño: m2, Sup. total: m2

- Se proveerán e instalarán los respectivos zócalos superiores y anteriores en las mesadas en mismo material y tono.

F)   SUBSUELO                                 BAÑO  DAMAS

F 1 TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

- Limpieza de obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista

- Retiro del revestimiento de azulejos de las paredes (indicada en plano adjunto), en su totalidad, como así también el revestimiento en el piso existente.

- Retiro del cielorraso suspendido existente y reparación del caño de bombeo cloacal que pasa por encima de éste. Reparación que deberá ser aprobada por la inspección de obra antes de que se proceda a la colocación del cielorraso.

- Retiro del inodoro, indicativo en plano adjunto.

- Preparación, (reparación de las imperfecciones), del paramento con jaharro reforzado para revestimiento con terminación “peinado”, para facilitar la posterior adherencia de los mismos.

F 2 INSTALACIONES SANITARIAS

- Se  instalarán a nuevo todos los desagües primarios y secundarios del baño de caballeros. El mismo se realizara utilizando caño, curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso de polipropileno de alta resistencia, de un diámetro de 0.060 y 0.110m con unión deslizante y guarnición elastomérica de doble labio, de máxima seguridad. Marca DURATOP, o similar en calidad y técnica. Se respetaran pendientes reglamentarias.

- La instalación de agua fría (incluidos todos los componentes necesarios) se realizará en polipropileno copolimero con unión por thermofusion tipo “ACQUA SISTEM”, o similar en calidad y técnica.

- Se proveerán e instalaran rejillas sobre piletas de piso abierta de acero inoxidable sobre marco de bronce de 20 x 20.

- Se proveerá de caño de ventilación para todos los pisos de polipropileno de alta resistencia tipo DURATOP, o similar en calidad y técnica

Nota: La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la correspondiente inspección de obra

F 2a SANITARIOS

- Provisión de un (1) inodoro corto blanco común tipo “Ferrum” , o similar en calidad y técnica, con sus respectivos asientos con tapa plásticos mismo tono, tipo “Ariel” o similar en calidad y técnica.

- Provisión de un (1) mingitorio oval blanco común marca “Ferrum”, o similar en calidad y técnica.

- Provisión e instalación de un (1) lavatorio, marca “FERRUM”, línea congreso chico, modelo LCG, color blanco.

F 2b Grifería

- Provisión e instalación de una (1) válvula para inodoro “línea FV modelo 0368.01 con tapa con tecla para válvula mod. 368.02CR..

- Provisión e instalación de grifería para lavatorios, “línea FV tipo Pressmatic canilla automática para lavatorios 0361 CR. Cantidad una (1)

- Provisión e instalación de una (1) llave de paso total tipo esférica “Linea FV” para control de alimentación de inodoros y de una (1) llave de paso total, “línea FV” para corte de alimentación a lavatorios.

- Provisión e instalación de una canilla, Línea FV,  para pared aprobada, de 13mm, con volante “Allegro” , mod.0434/15, Cromo.

F 3 REVESTIMIENTOS

- El revestimiento del piso será cerámicos de 30 x 30 Línea San Lorenzo, o similar en calidad y técnica, tipo Gres no esmaltado vitrificado, antiácido, de alta resistencia y se prolongará sobre la superficie de la pared tres hiladas de cerámicos, aproximadamente (0,92m), donde se aplicará un lápiz de aluminio. Se aplicará con pegamento tipo “Perfecto” o similar en calidad y técnica. Sus juntas serán tomadas con pastina tipo Klaukol, o similar en calidad y técnica, del mismo tono que la cerámica. Sup. x baño:  m2, Sup. Total:  m2.

- El revestimiento en las paredes será de cerámicos de 30 x 30 esmaltados línea San Lorenzo o similar en calidad y técnica, color a designar por la inspección de obra y se revestirá desde la terminación del lápiz de aluminio hasta una altura de dos hiladas dispuestas en forma romboidal, (aproximadamente 0.9m), Y se terminara con un listón media caña de terminación.  Se aplicará con  pegamento tipo “Perfecto” o similar en calidad y técnica. Sus juntas serán tomadas con pastina tipo Klaukol, o similar en calidad y técnica, del mismo tono que la cerámica. Sup. x baño: m2,  Sup.Total:  m2

F 4 CARPINTERIAS

PUERTAS

- Se realizará un ajuste general de todas las carpinterías existentes, ya sean puertas de ingreso o de retretes, respectivamente.

- Se proveerá e instalaran todos los herrajes de todas las puertas de retrete, modelo y tipo similar al existente.

- Se realizará una reparación y ajuste de los marcos en puertas de ingreso a sanitarios y retretes, en todos los pisos.

F 5 PINTURA

- Se pintará toda la superficie  de cielorraso existente. Previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie. Sup x local: 9.2m2, Sup. total: 64.4m2

- Se pintará todas las puertas de los retretes con sus respectivos marcos (tanto en el lado interior como en lado el exterior) con dos manos de esmalte sintético acabado semi mate de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a designar por la inspección de obra), hasta cubrir perfectamente la superficie previo la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

- Se pintará la puerta principal (indicada en plano adjunto con la nomenclatura P1), con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

- Se pintaran los marcos de las puertas de ingreso con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica.

- Se pintará toda la superficie de la pared, desde la altura de la finalización del revestimiento (1.80m) hasta el cielorraso. Previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para interiores de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie.  Sup. Total:

- Se pintarán los marcos de las ventanas existentes, con dos manos de esmalte sintético acabado semi mate marca “Alba”, o similar en calidad y técnica, previo lijado de la superficie para obtener una superficie limpia, lisa y sin rebarbas.

F 6 LUMINARIAS

- Se proveerá e instalará un (1) artefacto/módulo,  para dos (2) lámparas  fluorescentes tubulares de  x 36W, para iluminación directa, con accesorio louver doble parabólico, marca Phillips o similar en calidad y técnica.

- Se proveerá e instalará llaves de un punto y tomacorrientes de 10A con perno a tierra, del tipo Siglo XXI, (marca “Jeluz”), o similar en calidad y técnica. Color a designar, en remplazo de las existentes.

Nota: Todos las luminarias deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra previo  a su colocación

F 7 VIDRIOS Y ESPEJOS

- Se proveerá e instalará un (1) espejo, de 4mm de espesor y de 0.60m de ancho  x 0.70m de altura, ubicación a designar en la inspección de obra.

F 8 MARMOLERÍA

- Se proveerá e instalará una (1) mesada, de “Granito Gris mara” pulido en una de sus caras, indicativo en plano adjunto, de 2.5 cm de espesor. La cual irá amurada y estará soportada por tres apoyos de perfilería en ángulo a modo de ménsula, listas para colocación de grifería monocomando. Sup. x baño:m2, Sup. total: m2

- Se proveerán e instalarán los respectivos zócalos superiores y anteriores en las mesadas en mismo material y tono.

NOTAS  ACLARATORIAS

Se solicitará certificado de visita a obra, el cual será emitido por el titular de la          dependencia.

El contratista proveerá de un libro foliado por triplicado.

El contratista será responsable de las reparaciones emergentes que se desprendan de la colocación de dichos cerramientos.

El Contratista deberá cumplir con todas las reglamentaciones vigentes

La empresa adjudicada deberá convenir con el departamento de Arquitectura e Infraestructura, un plan de trabajo a fin de no dejar sin servicio sanitario el edificio.

Los planos de obra se consideraran complementarios del presente “Especificaciones Técnicas”.  En caso de que el pliego se adquiera mediante la página web del Poder Judicial,  los planos de obra deberán retirarse  al momento  de realizarse la visita de obra.

Todos los materiales serán provistos por el Contratista.

Se deberán consignar todas las marcas, tipos y modelos de los materiales y artefactos a proveer.

Las medidas son indicativas y se verificaran en obra.

Se realizaran todas las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y estanqueidad de la instalación sanitaria.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo determinado por el pliego técnico de Obras Públicas, indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.

Para consultas comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General al 0221-412-1089, Ing. Guillermo Raggio. / Arq. Vidal Sprauer Sergio N.

Plazo de obra 120 (ciento veinte) días.

| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la Licitación Privada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Ejercicio: |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| Expediente N° 3002-1294/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación: |  |  |  | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  | calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso |  |  |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renglón | Cantidad |  | Unidad |  | Descripción | Precio Unitario ($) | Precio Total ($) |  |
| 1 | 1 |  | 1 |  | Provisión de materiales y mano de obra para la reparación de baños e instalaciones sanitarias del inmueble sito en calle 50 nº 889 La Plata; Depto. Judicial La Plata; de acuerdo a especificaciones técnicas, planos y anexos adjuntos al presente. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL NETO |  |  |  |
| Importe Total de la Propuesta, son PESOS------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (en números y letras)----------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importe: |  |  | $ |  |  |  |  |  |
| Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma y Sello del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |